菏泽市牡丹区S328(G240-S251)道路绿化、菏泽南站广场路面改造工程

招 标 文 件

项目编号：MDQJSGC2024-065

招   标   人：牡丹区公路事业发展中心

招标代理机构：山东鲁哲工程项目管理有限公司

日        期：二〇二四年十月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	21

第四章  合同条款及格式	30

第五章  工程量清单	50

第六章  图  纸	51

第七章  技术标准和要求	52

第八章  投标文件格式	53

- 第一章  招标公告

菏泽市牡丹区S328(G240-S251)道路绿化、菏泽南站广场路面改造工程

项目编号：MDQJSGC2024-065

一、招标条件

本招标项目由菏泽市牡丹区政府批准建设，建设资金为财政资金，项目出资比例为100%，招标人为牡丹区公路事业发展中心。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

- 工程名称：菏泽市牡丹区S328(G240-S251)道路绿化、菏泽南站广场路面改造工程；

- 建设地点：牡丹区境内；

- 建设内容：牡丹区S328(G240-S251)道路绿化、菏泽南站广场路面改造，具体规模详见图纸和工程量清单；

- 标段划分：共划分1个标段

- 工期：20日历天，以实际开工日期为准；

- 质量标准：要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求；

- 资格审查方式：资格后审。

三、投标人资格要求

1、要求投标人须具备独立法人资格，具备公路工程施工总承包叁级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、拟派往本项目建造师资格要求：持有注册在本单位的公路工程（或市政工程）贰级注册建造师证书；持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且参加招投标活动期间未担任其他在施工程项目的项目经理；

3、被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人、信用中国平台（http://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单的投标人，不得参与投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件；

5、本项目不接受联合体投标；

6、资格审查方式：资格后审。

四、招标文件、相关资料的领取时间及要求

1、获取招标文件时间：2024年10月30日前。

2、招标文件获取方式：（1）投标人请于2024年10月30日09时00分前，登陆菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://111.34.18.28:81/TPBidder/memberLogin），办理信息注册后进行网上投标确认并获取招标文件，未在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）上进行投标确认的，投标无效。已注册的投标人应按照菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）网上“关于菏泽市公共资源电子交易平台政府采购电子交易系统试运行的通知”进行操作。公共资源交易网注册程序：详见http://ggzy.heze.gov.cn/上关于菏泽市公共资源电子交易平台政府采购电子交易系统试运行的通知，投标人操作手册。（2）投标人需在提交（上传）投标文件前，办理 CA 证书，并按照投标人操作手册完成，技术支持：0530-5319100。

五、提交投标文件截止时间及地点

1.投标文件截止时间：2024年10月30日上午09时00分。

2.地点：投标人应在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://111.34.18.28:81/TPBidder/memberLogin）提交加密版电子投标文件。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年10月30日上午09时00分。

2.地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标室，本项目采用“不见面开标”，参与本项目的投标人无需到现场参会。

七、招标公告发布媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、菏泽市公共资源交易中心网站、菏泽市牡丹区人民政府网站上发布。

八、其他

1.关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在菏泽市公共资源交易中心网及有关网站发布。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

2.本项目“不见面开标”、网络电子投标，编制和提交投标文件需使用菏泽公共资源电子交易平台（工程建设）投标客户端经过CA锁进行加密，加密后生成的电子响应文件方可上传提交，投标人在获取招标文件后应进行企业CA办理。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次投标，详见菏泽市公共资源交易中心网相关通知（http://ggzy.heze.gov.cn/bszn/010005/20210831/17ea4283-57d2-421a-8fed-73298e42ddba.html）。招标文件一经发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注项目信息并及时下载电子版招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。

九、接收异议的联系人和联系方式：

1.招标人：牡丹区公路事业发展中心

地  址：菏泽市牡丹区牡丹北路2030号

联系人：张先生

联系方式： 0530-7052008

2.招标代理机构：山东鲁哲工程项目管理有限公司

地  址：菏泽市牡丹区长城路长城公馆4号楼1单元5002室

联系人：田经理

联系方式：15763769537

2024年10月09日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称： 牡丹区公路事业发展中心 地 址：菏泽市牡丹区牡丹北路2030号 联系人：张先生 联系方式：0530-7052008 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：山东鲁哲工程项目管理有限公司 地 址：菏泽市牡丹区长城路长城公馆4号楼1单元5002室 联系人：田经理 联系方式：15763769537 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 菏泽市牡丹区S328(G240-S251)道路绿化、菏泽南站广场路面改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 牡丹区境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金； |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实； |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见设计图纸和工程量清单； |
| 1.3.2 | 计划工期 | 20日历天；以实际开工日期为准； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、要求投标人须具备独立法人资格，具备公路工程施工总承包叁级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、拟派往本项目建造师资格要求：持有注册在本单位的公路工程（或市政工程）贰级注册建造师证书；持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且参加招投标活动期间未担任其他在施工程项目的项目经理； 3、被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人、信用中国平台（http://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单的投标人，不得参与投标； 4、法律、行政法规规定的其他条件； 5、本项目不接受联合体投标； 6、资格审查方式：资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许有实质性偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 设计文件、答疑资料等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前以书面形式送达 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024 年10 月 30 日上午09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标人要求的或投标人认为有必要提供的资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标文件递交截止之日起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | - 电子版投标文件：加密的电子投标文件（文件格式为.HZTF）在开标时间之前通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://111.34.18.28:81/TPBidder/memberLogin）；逾期未完成上传的投标文件，招标人将拒收。 2.中标单位在签订合同前需提供系统内生成的PDF格式纸质版投标文件四份（一正三副），并加盖单位公章。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 注：须在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://111.34.18.28:81/TPBidder/memberLogin）上传递交加密版电子投标文件。逾期未完成上传的投标文件，招标人、招标代理单位不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月30日上午09时00分 开标地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）206开标室，本项目采用“不见面开标”，参与本项目的投标人无需到现场参会。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：推荐排名最前的三名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 不要求 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：公路工程（或市政工程）项目 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：受到当地建设行政主管部门以文件形式下发的处罚通知或其他资料。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |
| 10.2.1 | 招标控制价 | 本工程设招标控制价，超过控制价按无效标处理。 招标控制价为：5134356.04元 其中：S328（G240-S251）道路绿化工程：3061620.12元 南站广场路面工程：2072735.92元 注：各项目不能超过控制价，超过控制价按无效标处理。 |
| 10.3投标文件电子版 |  |  |
| 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  | 否，本项目为“不见面”开标。 |
| 10.4计算机辅助评标 |  |  |
| 是否实行计算机辅助评标 |  | 是 |
| 10.5投标人代表出席开标会 |  |  |
| 本项目为“不见面”开标。 |  |  |
| 10.6中标候选人公示 |  |  |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于3天。 |  |  |
| 10.7知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.9同义词语 |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.10监 督 |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.11解释权 |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.12 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 合同价款方式 | 固定单价合同 |  |
| 承包方式 | 施工总承包 |  |
| 费用 支付 | 本项目招标代理费由中标单位承担，中标人领取中标通知书前一次性支付。 招标代理服务费：参照计价格【2002】1980号文计取 请投标人将该费用摊入各子目报价中，招标人不再另行支付。 |  |
| 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。请投标人自行踏勘现场，充分了解现场条件，包括现场周围环境、设施设备现有状况以及其他足以影响投标报价的主客观因素。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人未到现场实地勘察的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。 |  |
| 工程付款方式 | 本项目工程款根据资金到位情况，分期按比例支付，全部工程竣工验收合格且质保期满后进行工程结算审计，依据审计部门的审计结果作为工程款最终结算。承包人不得以拨款不到位为由停工或拖延工期。 |  |
| 工程量清单复核 | 投标人领到工程量清单后，首先核实工程量清单中是否有漏项或误差的项目，如果发现上述问题，请指出项目名称及具体数量，并在领到清单48小时内以书面形式提出。但请进行反复核实，确有错误时才可提出。如果投标人不提交书面问题，视为认可招标人提供的所有资料。在施工过程中必须按照图纸设计内容进行施工，不得以此再要求调整价格。 |  |
| 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标 | - 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人或委托代理人签字； - 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； - 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应； - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； - 在规定时间内因投标人自身原因导致投标文件解密失败的； - 在规定时间内因投标人自身原因导致投标文件未进行电子签章确认或电子签章确认失败的。 |  |
| 其他内容 | 1、本项目所有答疑、澄清、补充等文件，经有关单位同意后，在菏泽市公共资源交易网及相关网站上发布。投标人有义务自行查阅或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。 2、投标人须登录菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）下载使用最新的答疑、澄清文件后制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与采购活动。答疑及补充文件一经发布视作已发放给所有投标人，并构成招标文件的组成部分，答疑文件与招标文件不一致之处，以最后发出的答疑文件为准。 3、投标文件中提供的主要工程人员要求无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽然在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。如投标文件中提供的主要工程技术人员仍在其他项目上任职，则投标人应自行承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。同时，投标文件中提供的主要工程技术人员应满足交通建设市场信用信息管理系统中的相关要求。 |  |
| 电子招投标的应急措施 | 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）招标代理机构的CA锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为非加密电子版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |  |
| 说明 | 本项目“不见面开标”、网络电子投标，编制和提交投标文件需使用菏泽公共资源电子交易平台（工程建设）投标客户端经过CA锁进行加密，加密后生成的电子响应文件方可上传提交，投标人在获取招标文件后应进行企业CA办理。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次投标，详见菏泽市公共资源交易中心网相关通知（http://ggzy.heze.gov.cn/bszn/010005/20210831/17ea4283-57d2-421a-8fed-73298e42ddba.html）。招标文件一经发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注项目信息并及时下载电子版招标文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。 |  |
| 电子招投标须知 | （1）招标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 （2）本次招标为“不见面开标”，投标人应通过投标人应在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://111.34.18.28:81/TPBidder/memberLogin）提交加密版电子投标文件。投标人应按照菏泽市公共资源电子交易平台网上“关于菏泽市公共资源电子交易平台政府采购电子交易系统试运行的通知”进行操作。公共资源交易网注册程序：详见http://ggzy.heze.gov.cn/上关于菏泽市公共资源电子交易平台政府采购电子交易系统试运行的通知，投标人操作手册。 （3）投标人需在提交（上传）投标文件前，办理 CA 证书，并按照投标人操作手册完成，技术支持：0530-5319100。 |  |
| 本招标文件的最终解释权归招标人所有。 |  |  |

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本工程标段的划分：见投标人须知前附表。。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。

1.4.2本工程不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不统一组织踏勘现场，由投标人自行踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本工程不召开投标预备会。

1.12 偏离

不允许实质性偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的不同形式）要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，经有关单位会签后，在菏泽市公共资源交易网及相关网站上发布。投标人有义务自行查阅或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

答疑及补充文件一经发布视作已发放给所有投标人，并构成招标文件的组成部分，答疑文件与招标文件不一致之处，以最后发出的答疑文件为准。但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，经有关单位同意后，在菏泽市公共资源交易网及相关网站上发布。投标人有义务自行登录系统查阅或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函、投标函附录及唱标一览表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

3.2 投标报价

- 本工程的投标报价采用全费用综合单价法。

- 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

- 投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3.1条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，包括现行工程造价构成的内容、政策性文件规定的各种费用、合同包含的所有风险及责任以及投标人踏勘施工现场所发现的特殊因素，不得以任何理由予以重复计取。

- 本合同文件适用的标准、规范的编号及名称：以招标文件第七章“技术标准和要求”、招标答疑文件、招标时的各类通知中有关章节所列标准、规范为准。招标文件第七章“技术标准和要求”若有未指明的标准、规范，则采用国家现行最新通用标准、规范。

- 投标报价根据施工现场条件和招标人提供的本工程设计文件、招标文件及有关补充资料，结合自身情况和当前市场材料价格，按照山东省现行工程量清单计价办法等有关规定自主报价。但投标人的投标报价不得低于工程成本。

- 本项目采用固定单价合同。投标人在计算报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。

- 农民工权益保障要求：业主不支持承包人拥有劳务合作队伍参加该项目的施工，如有，则劳务合作队伍(承包人不得雇佣童工、60 岁以上或体弱病残者)所完成全部的工程均不免除或减少承包人的责任。同时，承包人应无条件和任何理由的及时支付劳务合作队伍的全部工程款，并有义务监督劳务合作单位及时足额向民工支付工资。否则，要承担相应的违约责任，并承担由此引起的赔偿、纠纷和其他一切责任和后果。①承包人应认真执行上级各种有关农民工工资支付问题的各种规定，同时建立健全农民工工资支付管理制度，采取各种措施，确保农民工工资的发放。发包人将对农民工工资结算支付情况进行专项检查。②对农民工工资管理不善或恶意拖欠农民工工资引起农民工上访、堵路，影响发包人声誉、造成社会不稳定因素或恶劣影响的承包人，每次收取 10万元以内的违约金；7 日内仍未解决农民工上访及其它影响发包人声誉，以及其它引起不良社会影响事件的，发包人可以从应付给承包人的工程款或其它款项中直接支付农民工工资。③承包人承诺并接受以下规定：农民工工资的发放，应严格按国家、山东省及菏泽市的有关规定执行。

- 投标人不得采用不平衡报价的方式进行报价，投标人的投标单价明显高于或低于市场价格的，经评标委员会评定，作无效标处理。

- 工程量清单所列的工程量系招标人根据施工图纸计算的，作为本次投标报价的基础，投标人不得擅自更改，否则，将作无效标处理。

- 对于依据招标文件及合同条款规定由投标人采购供应的合格材料，如果发包人提出更换，则通过监理工程师的现场签证予以找补税前差价；由发包人采购供应的材料，税前差价由发包人承担。

- 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供工程施工使用，由承包人负责保管，招标人不再单独支付保管费。

- 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述。除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、管理费、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

- 招标文件所附工程量清单中工程量、暂定金额不得更改。违反以上规定的其投标应当被否决。除非合同中另有规定，具有标价的报价书中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括招标文件及补充通知规定的所有内容。

- 投标人不得进行投标总价优惠、让利，否则投标将被否决。投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中。

- 工程施工中发生的变更、现场签证等影响工程造价的内容按照下列方法计算：

a）在工程量清单报价中已有综合单价的，凡相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。

b）在工程量清单报价中无综合单价的，按下列方法计算后并结合中标偏差率[中标偏差率=（招标控制价-中标价）/招标控制价]进行同比下浮后作为结算价格：

人工、材料、机械的消耗数量执行相应专业现行消耗量定额、价目表及其费用定额、工程量计算规则的有关规定，人工单价执行投标报价，材料单价执行经业主、监理认可的材料价格，机械台班单价执行山东省现行机械台班单价。

设计文件中未含有的项目如有发生，参照上述方法计算。

- 投标单位的投标报价不得对各种不可竞争费进行让利或优惠，否则，将被作无效标处理。

- 投标人一定要仔细踏勘施工现场，充分考虑施工环境的各种因素，施工过程中遇到的一切地方关系、各种外部干扰由承包人负责解决，并承担一切费用，不得延误工期。

- 中标人自行采购的材料、设备必须由招标人、监理单位及施工单位三方签字认可（其质量符合国家质量验收标准），凡纳入省市备案范围的，必须使用备案产品。

- 专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供工程施工使用，由承包人负责保管，招标人不再单独支付保管费。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

3.4 投标保证金

不要求。

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查由评标委员会采用资格后审合格制。如未按要求提供相关材料，其资格审查不合格。

3.5.2投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在报名时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足招标文件的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。在招标过程中，投标人名称发生变更的，必须提供主管部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝；更换投标人的，按无效标处理。

3.5.3投标人还需提供涉及评标加分的相关证明材料，如未按要求提供，对应加分项目不得分。

3.6 备选投标方案

投标人对本工程只能有一个投标方案，招标人不接受投标人的备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制（详见招标文件第八章“投标文件格式”），如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，保证目录清晰、内容完整。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖单位电子签章和法定代表人CA印章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，招标人不予受理。

3.7.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.7.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.5投标人提交的投标文件应当使用提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.7.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

本项目实行电子投标文件，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应按照本项目招标文件的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统进行投标文件提交的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话请见招标公告。

4.2 投标文件的提交

4.2.1投标人应在本章须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。投标截止时间以公共资源交易平台系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、标记和提交，并标明“修改”字样。

5. 开标

开标会议由招标人或其授权的招标代理机构组织并主持，由有关监督部门进行监督。

5.1 开标时间和地点

投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）投标人即可插入CA锁，登陆账号并等待解密。开标时间到达后，插入代理公司CA锁正式开启线上开标系统,设置投标文件解密时间为30分钟,下达开启解密投标文件指令后,投标人可进行加密电子投标文件的线上解密，代理机构将解密完成的投标文件导入开标系统后通过电子系统生成的报价记录表依次公开唱价；

（5）投标人确认开标记录（CA电子签名）；

（6）开标结束。

注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人依法组建。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授权

7.1 定标方式

7.1.1评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提交书面评标报告，评标委员会按经评审后的最终得分由高到低的顺序推荐前三名依次作为中标候选人。如两个及以上投标人综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可抽签确定排序。

7.1.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.3招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标候选人确定后，在招标公告发布的媒体进行公示，公示不少于3天。公示期满未有异议，招标人以《中标通知书》的方式通知中标候选人其投标被接受。招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.2.2招标人或招标代理机构将于中标通知书发出之日起15日内向主管部门提交招投标情况的书面报告。

7.2.3中标通知书将作为施工合同的组成部分。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

不要求提供履约担保。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件中包含的合同条款构成施工承包合同的内容。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包或违规分包，否则，招标人有权取消中标人的资格。

7.4.4中标人在投标文件中拟定的项目经理，未经招标人同意不得任意更换，私自更换按违约处罚，施工中，发包人认为项目经理不称职时，发包人有权要求更换项目经理。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或经评审有效投标人少于3个的；

（3）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人在报名和递交投标文件所作登记的电话必须真实有效，且保持畅通。失去电话联络，所造成一切后果由投标方自行负责。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议、投诉

投标人在开标过程中，对开标过程如有异议可当场提出，招标人或招标代理机构予以当场解答，投标人不得对已解答的异议再次进行投诉。

投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律法规和规章规定。或者自身合法权益受到侵害，可依法向招标人或招标代理机构提出异议，招标人或招标代理机构应在规定时间内予以答复。

如投标人和其他利害关系人对招标人和招标代理机构的异议处理不服或者在规定时间内招标人或招标代理机构未予答复的，有权向工程所在地招标投标监督管理机构投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

评标办法前附表1

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 具备公路工程施工总承包叁级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人身份证明及身份证复印件（法定代表人亲自签署投标文件的）或法人授权委托书及委托代理人身份证（授权委托代理人签署投标文件的）。 |
|  |  | 项目经理 | 持有注册在本单位的公路工程（或市政工程）贰级注册建造师证书；持有有效的安全生产考核合格证书（B证）； |
|  |  | 信用中国 | 失信被执行人，重大税收违法失信主体，政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并加盖投标单位公章。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字 或盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知” |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定的其他实质性要求 |
| 评审委员会按照以上条款内容对投标文件进行符合性审查，发现投标文件中有一项或多项不响应者，将作无效标处理。 |  |  |  |

评标办法前附表2

| 分值构成 （总分100分） |  | 报价分：70分； 业绩分：5分； 技术分：25分。 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素及权重分值 | 评分因素及标准 |
| 2.2.2 | 评标基准价的计算方法 | 评标基准价的计算： 评标基准价=有效投标价算术平均值。评标价平均值的计算如下： 所有有效报价的个数用N表示 ①当N≤5时，所有有效报价的算术平均值即为评标价平均值； ②当5＜N≤10时，所有有效报价去掉1个最高值和1个最低值后，剩余有效报价的算术平均值即为评标价平均值； ③当10＜N≤20时，所有有效报价去掉2个最高值和1个最低值后，剩余有效报价的算术平均值即为评标价平均值； ④当N＞20时，所有有效报价去掉3个最高值和2个最低值后，剩余有效报价的算术平均值即为评标价平均值。 在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率＝100％×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 注：偏差率保留2位小数 |
| 2.2.4 （1） | 投标报价 （70分） | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。 其中：F=70；E1=1；E2=0.5。评标价得分保留两位小数。 |
| 2.2.4 （2） | 业绩 （5分） | - 近5年（2019年1月1日至投标截止时间）承担过类似项目业绩，每提供1份得1分；本项最高得分5分。 |
| 2.2.4 （3） | 施工组 织设计 （25分） | 总体概述施工组织总体规划、方案针对性和施工阶段划分。一般得1.2-1.4分，较好的得1.4-1.7分，好的得1.7-2分； |
|  |  | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。基本合理得1.8-2.2分，较合理得2.2-2.6分，合理得2.6-3分； |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施。一般得2.4-2.9分，较好的得2.9-3.4分，好的得3.4-4分； |
|  |  | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。一般得3.4-3.9分，较好的得3.9-4.4分，好的得4.4-5分； |
|  |  | 安全文明施工和环境保护措施。一般得1.8-2.2分，较好的得2.2-2.6分，好的得2.6-3分； |
|  |  | 项目管理班子的人员岗位职责、分工。基本合理得1.2-1.4分，较合理得1.4-1.7分，合理得1.7-2分； |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划。基本合理得1.2-1.4分，较合理得1.4-1.7分，合理得1.7-2分； |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。一般得1.8-2.2分，较好的得2.2-2.6分，好的得2.6-3分； |
|  |  | 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。基本合理得0.6-0.7分，较合理得0.7-0.8分，合理得0.8-1分； |

注：1.本评标办法凡涉及资审、计分的有关证件、材料均须将原件扫描件做入投标文件中并加盖电子公章。

2.若投标人提供虚假资料谋取中标，一经核实，评标委员会有权对其做无效投标处理；若中标单位提供的资料存在虚假情况，一经查实，招标人有权单方面解除合同，由此引起的一切后果由中标单位承担。

（一）资格审查办法

1.本工程资格审查实行合格制，投标人应将“评标办法前附表1：资格评审标准”要求的证件原件扫描件做入投标文件中，以供评标委员会进行评审，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评标：

（二）评标方法：

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可抽签确定排序。

2.评审标准

2.1形式评审：见评标办法前附表。

2.2响应性评审：见评标办法前附表。

2.3详细评审分值构成与评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标予以否决。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效标予以否决：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会依据技术标评分标准和投标报价对投标文件进行详细评审。

3.2.2投标人的投标报价高于招标人发布的招标控制价的作无效标予以否决。

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标予以否决。

3.2.4评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。所有评委的综合评估得分的算术平均值为投标人的最终得分。评标委员会按照最终得分由高到低的顺序，推荐3名中标候选人。

3.2.5评分分值计算保留小数点后两位。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照最终得分由高到低的顺序，推荐3名中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）确定中标候选人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及建设单位或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A3.初步评审

A3.1资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.2形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.3响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4判断投标是否为无效标

A3.4.1判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第4.3款的规定进行。

A4.投标报价评审和评分

A4.1评标基准价

按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.2偏差率

按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.3投标报价评分

按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4澄清、说明或补正

评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第4.3款的规定执行。

A4.5汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.确定中标人

A5.1确定中标人

A5.1.1评标委员会在确定中标候人时，应遵照以下原则： 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序，推荐3名中标候选人。

A5.1.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，建设单位应当依法重新招标。

A5.2编制评标报告

评标委员会根据本章的规定向建设单位提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由建设单位根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：无效标条件

无效标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第一章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第一章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1.无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人单位公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）招标文件中要求必备的证件未能提供的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（7）投标人所报项目经理注册证工作单位必须和投标人名称一致，否则按无效标处理；

（8）投标人工程量清单报价与招标人提供的工程量清单不一致的；

（9）投标人投标函投标总报价、开标一览表报价与工程量清单报价汇总表不一致的；

（10）投标人投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

（11）投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假材料的；

（12）投标人承诺的工程工期、工程质量及工程质量保修期不符合招标文件要求的；

（13）投标人采用不平衡报价的方式进行报价；

（14）投标人工程量清单未编制综合单价分析表或综合单价分析明显不合理的。

（15）在规定时间内因投标人自身原因导致投标文件解密失败的；

（16）在规定时间内因投标人自身原因导致投标文件未进行电子签章确认或电子签章确认失败的。

备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为无效标的投标文件说明无效标情况的，应增加“无效标情况说明表”格式，无效标情况说明应当对照招标文件规定的无效标条件以及投标文件存在的具体问题。

- 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

通用合同条款执行《建设工程施工合同（GF-2017-0201）通用条款》

第二节 专用合同条款

#### 1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                  ；

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                                 ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.2.5设计人：

名称：                                 ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、山东省、菏泽市和行业质量标准、规范。如有地方政府文件与设计冲突，则按照地方政府文件执行。国内没有相应标准、规范时，根据需要仅提供发包人自行编制的内部标准、规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起3日内（不含竣工图纸）；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸一套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图    ；

（未经发包人同意，承包人不得让第三方查阅更不能向第三方提供）。

1.6.2图纸的错误

在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图纸的尺寸、标高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的相互矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理、设计、发包人提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则由承包人自行承担相应损失。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划等相关材料；竣工图纸、验收资料及发包人需要由承包人提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据发包人的需求提供；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人的需求提供；

承包人提供的文件的形式为：根据发包人的需求提供；

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                         ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：                 ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：                       。

监理人指定的接收人为：                    。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场围挡为界。以承包人划定的、发包人批准的施工平面布置图为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/ 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）因非承包人原因引起的工程量变化应当据实调整，价格执行投标综合单价。（2）工程量清单缺项、漏项执行本合同10.4.1条款。

#### 2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调工程安全、质量、进度、造价、资料和施工中存在的其他问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度等有关资料。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已满足开工条件。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：办理验收及备案所需的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：根据相关管理部门规定提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：根据相关管理部门规定提供。

（10）承包人应履行的其他义务：                 /             ；

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：                             ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：                 ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：          。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻靠项目现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权扣罚承包人3万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，发包人有权扣罚承包人5万元的违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。连续出现三次，发包人有权要求承包人更换项目经理。

3.2.3承包人确需更换项目经理的，必须提出书面申请，经发包人审核同意后方可更换，承包人除保证所更换人员与前任具备相同或更高资质及管理经验之外，还须交纳100000元违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人认为项目经理不称职，承包人应无条件更换资格、类似工程业绩不低于原项目经理的新项目经理。发包人将此情况通知承包人并提出警告后，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，并有权扣罚承包人20万元的违约金。

如承包人对发包人的上述警告未及时改正，发包人有权在书面警告发出后14天内单方直接解除本合同，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。

3.3.2项目部人员未按招标文件承诺及时到位的，发包人不予安排承包人进场，给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。（所有项目部人员必须与投标文件里人员一致）

3.3.3项目部除项目经理外其他组成人员确需更换的，更换人员不得超过两人，承包人必须提出书面申请，经发包人审核同意后方可更换，承包人除保证所更换人员与前任具备相同或更高资质及管理经验之外，还须交纳每人10000元违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，发包人有权扣罚承包人1万元的违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

严禁承包人将工程转包或违法分包，一旦发现，发包人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由承包人承担。

因承包人原因造成分包单位延误工期、产品受损等，费用由承包人承担。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。

其他关于分包的约定：      /    。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /  。

#### 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：               。

关于监理人的监理权限：               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：          ；

职务：      ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：  ；

关于监理人的其他约定：。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                       ；

（2）                       ；

#### （3）                    。

#### 5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应认真执行当地有关建筑施工安全生产条例和规定及发包人有关要求，做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，力争该工程达到当地安全标准化工地和文明施工标准化工地，确保达到发包人文明施工标准要求，并明确相关措施。管理人员、班组长、施工人员、特殊工种应有上岗证。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工程安全文明施工应严格执行菏泽市主管部门的有关要求，由承包人做好安全文明施工。在工程施工期间所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故及给第三方（含发包人）造成的任何财产损失，由承包人承担全部经济赔偿责任，工期不予顺延。

如在施工过程中主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人扣款5000元；如果改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚，承包人应无条件进行整改直至合格。

各施工队伍若出现打架现象，发包人视情节严重程度每次处以2000-20000元的罚款，情节严重的移交司法机关处理。

#### 7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人应在图纸会审后14天内提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。

工程师确认的时间：收到施工组织设计后7日内批复。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因造成的工期延误及发包人批准的其他情况，工期顺延或增加。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期不得延误，在发包人和监理工程师共同确认承包人无能力保证工期或施工质量时，发包人按规定进行指定分包，一旦延误，将按监理工程师出具的工期报告，发包人对承包人处以每日合同总价款0.2‰的违约金；当发包人和监理工程师共同确认承包人无能力按期保质完成承包内容时，发包人随时有权中止合同，并由承包人向发包人支付本合同总价款10%的违约金及承担给发包人造成的所有损失。

逾期竣工违约金最高限额： 合同价款的3%。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：：/。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8、材料与设备

8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，其标准、质量、分批供货需经发包人、监理工程师签字认可（有国家相关质量标准的材料必须符合标准），具体流程执行招标人的相关制度。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定，所有费用由承包人承担。

#### 9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

#### 10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.3变更程序

工程变更必须由设计方出具正式变更文件，经批准后方可有效，未经批准，不得进入工程结算，具体执行招标人有关制度。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1由于施工图设计变更、工程量清单有误或项目特征表述与设计不符、以及其他非承包人原因导致的工程量清单项目、工程量发生变化所影响的工程价款，除合同另外约定外，应按照以下方法进行调整。

（1）增加的工程量清单项目，其综合单价按下列方法确定；

a）在工程量清单报价中已有综合单价的，凡相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。

b）在工程量清单报价中无综合单价的，按下列方法计算后并结合中标偏差率[中标偏差率=（招标控制价-中标价）/招标控制价]进行同比下浮后作为结算价格：

人工、材料、机械的消耗数量执行相应专业现行消耗量定额、价目表及其费用定额、工程量计算规则的有关规定，人工单价执行投标报价，材料单价执行经业主、监理认可的材料价格，机械台班单价执行山东省现行机械台班单价。

设计文件中未含有的项目如有发生，参照上述方法计算。

（2）因非承包人原因引起的工程量变化应当据实调整，价格执行投标综合单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见        。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：

对于依法必须招标的暂估价项目，发包人有权按照相关规定单独招标，或委托由承包人招标。由承包人招标时，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；发包人有权确定招标代理机构；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并参与对招标过程进行监督，评标委员会中确保有发包人的评标专家参与；

（3）承包人与投标人、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选投标人或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本、招投标文件备案资料报送发包人留存。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：/。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。

#### 11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       /           。

#### 12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更涉及的合同造价据实调整，执行10.4条款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程款支付

本项目工程款根据资金到位情况，分期按比例支付，全部工程竣工验收合格且质保期满后进行工程结算审计，依据审计部门的审计结果作为工程款最终结算。承包人不得以拨款不到位为由停工或拖延工期。

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：/。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：达到付款节点后，承包人提报付款申请单，经监理人审核完毕后，提交至发包人审核确认。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款节点提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

#### 13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，发包人对承包人处以每日合同总价款1‰的违约金。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

#### 14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：：/。

发包人完成竣工付款的期限：按照工程款支付进度。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：质保期满且已审计定案。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

#### 15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收之日起12个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式：/。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式：    /   。

关于质量保证金的补充约定：（质保期：1年）。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     /   。

#### 16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：双方约定。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由发包人承担。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方约定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担。

（7）其他：/。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方约定。

#### 17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

#### 18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定： /

18.3其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理，并承担相关费用。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人承担通知义务。

#### 20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4诉讼

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交招标人所在地有管辖权人民法院起诉由此而产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费等实际支出的费用，由败诉方承担。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   （¥                     元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   （¥                     元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                   （¥                     元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                   （¥                     元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                   （¥                     元）。

2.合同价格形式：                               。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序是合同的优先解释和执行顺序，以顺序在先者为准。本合同附件，与合同具有同等法律效力。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                      签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，正本   份，副本    份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份，副本   份，承包人执正本   份，副本   份，备案    份。

发包人：（公章）                 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签章）                        （签章）

组织机构代码：            组织机构代码：         

地址：            地址：       

邮政编码：          邮政编码： 

法定代表人：                法定代表人：               .

委托代理人：                委托代理人：               .

电话：          电话：     

传真：          传真：     

电子信箱：                      电子信箱： 

开户银行：        开户银行：                 .

账号：              账号：     

- 工程量清单

（另附）

- 第六章  图  纸

（另附）

- 第七章  技术标准和要求

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及山东省或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、本工程采用的技术规范

本程采用的标准及规范均为最新技术版的国家及部颁和行业现行标准以及山东省、菏泽市建设行政主管部门颁布的法规或规定。在环境保护方面，必须使用国家、山东省和菏泽市有关标准。

- 第八章  投标文件格式

（项目名称）   施工招标

投  标  文  件

投标人名称：                             （盖单位章）

年    月    日

目    录

一、投标函、投标函附录及唱标一览表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料（投标人认为投标文件中需要体现的其他材料）

- 一、投标函、投标函附录及唱标一览表

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1.在考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以人民币（大写）：         元（小写：            元）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2.如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，       （日历天）内竣工，并确保工程质量达到         标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投 标 人：              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：      年     月    日

（二）投标函附录

| - 序号 | - 项 目 内 容 | - 约 定 内 容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 施工总工期 | 20日历天 |  |
| 3 | 延误工期处罚金额 | 每天按合同价的0.2‰ |  |
| 4 | 质量标准 | 要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求 |  |
| 5 | 工程质量违约处罚限额 | 按合同价的3% |  |
| 6 | 预付款金额 | 无 |  |
| 7 | 工程进度款 | 执行招标文件《合同专用条款》工程进度款付款方式 |  |
| 8 | 质保期 | 1年 |  |

（三）唱标一览表

| - 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| - 工程名称 |  |
| - 投标总报价 - （元） | - 大写： 小写： 其中： 牡丹区S328（G240—S251）道路绿化工程：大写： 小写： 菏泽南站广场路面改造工程：大写： 小写： |
| - 工 期 |  |
| - 项目经理 |  |
| - 质量标准 |  |
| - 对招标文件认同程度 |  |

注：总报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日    期：      年      月    日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                   。

单位性质：                                   。

地    址：                                   。

成立时间：      年      月      日

经营期限：                                   。

姓    名：                          性        别：                           。

年    龄：                          职        务：                           。

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

日期：      年     月    日

- 三、授权委托书

本人        系              （公司名称）的法定代表人，现委托         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改        （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件（正反两面）

投  标  人：              （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：                           。

委托代理人：             （签字或盖章）

身份证号码：                           。

日   期：      年    月   日

四、已标价工程量清单

- 五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号 - 规格 | - 数量 | - 国别 - 产地 | - 制造 - 年份 | - 额定功率 - （KW） | - 生产 - 能力 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| - 序号 | - 仪器设备 - 名称 | - 型号 - 规格 | - 数量 | - 国别 - 产地 | - 制造 - 年份 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| - 工种 | - 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行

施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 执业或职业资格证明 |  |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 证书名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |  |

（二）主要人员简历表

| - 姓名 |  | - 年龄 |  | - 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 职称 |  | - 职务 |  | - 拟在本合同任职 |  |
| - 毕业学校 | - 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| - 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| - 时间 | - 参加过类似工程 |  |  | - 担任职务 | - 发包人联系电话 |

注：本表后应附主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的扫描件。

- 承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理                （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投 标 人：              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：      年     月    日

- 七、资格审查资料

（一） 投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  |  |  | - 电 话 |  |  |  |
|  | - 传 真 |  |  |  |  | - 网 址 |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技 工 |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、企业银行基本账户开户许可证等材料的扫描件。

（二）近5年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注： 1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附中标通知书、合同协议书的扫描件。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（三）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注： 1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和合同协议书扫描件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工的所有项目。

- 八、其他材料

（投标人认为应提供的其他材料）