城发双河东路邻里中心建设项目（三次）

招 标 文 件

项目编号：MDQJSGC2024-047

招   标   人：菏泽城市发展集团有限公司

招标代理机构：山东德融项目管理有限公司

日	期：二〇二四年十二月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  评标及定标办法	22

第四章  合同条款及格式	31

第五章  工程量清单	60

第六章  图纸	61

第七章  技术标准和要求	62

第八章  投标文件格式	63

第一章  招标公告

一、项目概况与招标范围：

1、招标项目编号：MDQJSGC2024-047

2、项目名称：城发双河东路邻里中心建设项目（三次）

3、项目地点：双河东路邻里中心位于山东省菏泽市太原路以东，双河东路以北。

4、项目规模：双河东路邻里中心总建筑面积约12000 平方米，建设有社区医疗卫生服务中心、文化活动中心及其他配套设施等主要内容，包括施工图纸设计范围内的建筑、装饰、安装工程，具体内容详见招标文件。

5、计划工期：12个月；

6、招标范围：招标人提供的设计文件及相关资料所包括的全部施工内容，具体内容详见图纸和工程量清单

7、资金来源：自筹资金

8、标段划分：本项目共1个标段，采用“评定分离”方式确定中标人。

二、项目分标段情况：

| 标段编号 | 名称 | 投标人资格要求 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城发双河东路邻里中心建设项目（三次） | 1、潜在投标人须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力； 2、投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证； 3、拟派项目经理(须在本单位注册)应具备建筑工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的安全生产考核B证，且目前并未承担其它在建工程， 4、投标人未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单，未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与本项目的投标； 5、投标人须提供《山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台》注册验送企业基本信息验证通过的网页截图； 6、潜在投标人及项目经理目前在全国各地均未处于禁止或限制投标期间； 7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标； 8、本项目资格后审，不接受联合体投标。 | 40933170.7 |

三、电子招标文件获取：

1.获取时间：投标截止时间前均可获取

2.获取方式：网上免费下载（文件格式为.HZZF）

投标人登录菏泽市公共资源交易系统后，在“招标文件领取”页面下载电子招标文件（文件格式为.HZZF）。下载完成后刷新当前页面，即可获取当前项目（标段或包）的保证金账号。

四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2025年1月16日09时00分

2.递交方式：

加密的电子投标文件（文件格式为. HZTF）通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源交易平台。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2025年1月16日09时00分

2.开标地点：本项目实行网上远程开标，投标人可自行选择任意地点登录“不见面开标大厅”参加开标。

六、接收异议的联系人和联系方式：

1.招标人：菏泽城市发展集团有限公司

地  址：山东省菏泽市牡丹区牡丹街道 220 国道南侧新经济产业园内 A3 栋

联系人：刘经理  联系方式： 0530—3877022

2.代理机构：山东德融项目管理有限公司

地    址：菏泽市经济开发区长沙路华地翡翠公园17号楼

联 系 人：李鹏   韩学斌  联系方式：15753036572  18053082556

七、发布公告媒介:

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、菏泽市公共资源交易网和山东省公共资源交易中心网、牡丹区人民政府网同时发布。

八、重要说明：

1、投标人首次在菏泽市公共资源交易平台参与投标的，须办理企业诚信入库手续，详见中心网站“服务流程→工程建设”栏目《菏泽工程建设土地交易系统操作手册下载》，诚信入库电话：0530-5319100。

2、本项目实行电子招投标。投标人须按中心网站“服务流程→工程建设”栏目《CFCA数字证书办理须知》办理数字证书(CA锁)，方可制作、上传电子投标文件，办理电话：15315301315。

3、招标文件一经在菏泽市公共资源交易系统发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息并及时登录菏泽市公共资源交易系统下载电子招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准），否则所造成的一切后果由投标人自负。

4、投标人可通过网络教程培训，详见中心网站“服务流程→工程建设”栏目里菏泽工程建设土地交易系统操作手册下载中的《菏泽工程电子交易平台操作手册-投标人》；

5、本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的解密时间登录业务系统进行电子投标文件远程解密，因投标人自身原因导致未在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。

# 发布时间：2024年12月25日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：菏泽城市发展集团有限公司联系人：刘经理 电话： 0530—3877022 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：山东德融项目管理有限公司 地 址：菏泽市鲁西新区长沙路华地翡翠公园17#1单元301 联 系 人：李经理 韩经理 联系方式：15753036572 18053082556 邮 箱：sddr0302@163.com |
| 1.1.3 | 工程名称 | 城发双河东路邻里中心建设项目（三次） |
| 1.1.4 | 建设地点 | 双河东路邻里中心位于山东省菏泽市太原路以西，双河东路以北； |
| 1.1.5 | 建设内容 | 双河东路邻里中心建设项目（三次），总建筑面积约12000 平方米，建设有社区卫生服务中心、文化活动中心及其他配套设施等主要内容，包括施工图纸设计范围内的建筑、装饰、安装工程，具体内容详见招标文件； |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标人提供的设计文件及相关资料所包括的全部施工内容，具体内容详见图纸和工程量清单。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 1 2个月 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准及设计文件要求 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 | 投标截止时间前 10 日，逾期不再受理 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 对招标文件的实质性要求不允许偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其 | 招标文件澄清、修改和答疑等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间 10 日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025 年 1 月 16日 09 时 00 分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或委托代理人在招标文件显示需要签字的地方签字，在明示需要加盖单位公章的位置加盖公章（投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样的印章）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、电子版投标文件：加密的电子投标文件（文件格式为.HZTF）在开标时间之前通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://hzsjyzx.cn:81/TPBidder）；逾期未完成上传的投标文件，招标人将拒收。 2、中标候选人公示结束后，中标候选人应提交一份胶装的系统内生成的 PDF 格式纸质版投标文件，并加盖单位公章。 3、中标公示结束后，中标人应提交一式四份（一份正本、三份副本）胶装的系统内生成的 PDF 格式纸质版投标文件，并加盖单位公章。 |
| 4.1 | 递交投标文件地点 | 须在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设）（http://hzsjyzx.cn:81/TPBidder）上传递交加密版电子投标文件。逾期未完成上传的投标文件，招标人、招标代理单位不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025 年 1 月 16日 09 时 00 分 开标地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路 426 号）不见面开标大厅，本项目采用远程不见面开标，投标人无需到达现场参加开标活动。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见招标文件规定。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人（含业主代表1人）。 |
| 6.4.4 | 定标候选人公示媒 介、期限 | （1）公示媒介：同招标公告发布媒介 （2）公示期限：3 日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日 |
| 6.7 | 是否递补定标候选 人 | □不递补：继续定标或重新招标； ☑递补：按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补。 |
| 7 | 定标方式 | 本项目采用评定分离： 经评标委员会评审，当有效投标人为 3-5 名时，推荐 3 名定标候选人；当有效投标人为 6-10 名时，推荐 5 名定标候选人；当有效投标人为11 名及以上时，推荐 7 名定标候选人。 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐出不排序的定标候选人；书面评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上，还应包括定标候选人名单、各定标候选人投标文件优点和缺点、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。 定标时间：招标人自定标候选人公示结束后 3 个工作日内组织定标会议，具体时间另行通知。 定标地点：另行通知。 |
| 7.1 | 定标监督委员会组建 | 招标人组建定标监督委员会。 |
| 7.2 | 定标委员会组建 | 评委组长及其他任意 1 名评委代表须参加项目定标会议。 由招标人按规定组建，成员数量为 5 人及以上单数，定标委员会组长由招标人主要负责人担任； 本项目定标成员库类别：□A 类库；☑B 类库。 |
| 7.3 | 考察定标候选人情 况 | 是否考察定标候选人： ☑不考察； □考察：考察小组人员由招标人确定；考察小组在定标会议召开前需要对中标候选人进行考察、质询，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。考察时，对所有定标候选人进行考察。 |
| 7.4 | 定标方法 | □集体议事法 ☑票决定标法 □低中选优定标法 具体程序按菏政办字【2023】53 号文件执行 |
| 7.4.4 | 是否由定标候选人向定标委员会进行 答辩 | 否 |
| 7.5 | 中标结果公示媒介 | 同招标公告发布媒介 |
| 7.6 | 履约担保 | □否 ☑是 履约担保的形式：承包人可以根据自身情况，自愿选择履约保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为履约担保，任何单位、个人不得以任何理由拒绝或限制使用。发包人要求提供履约担保的，应当在招标文件或合同条款中明确可以采用履约保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为履约担保。 履约担保的金额：400.00 万元。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 本项目招标人设置招标控制价，招标控制价包含为完成本项目全部内容而发生的费用以及招标文件中约定的相关费用。通过资格审查且报价等于或低于招标控制价的为有效报价（经评标委员会评审报价低于企业成本的报价除外），报价高于招标控制价的为无效报价。 招标控制价为¥40933170.7元（大写：人民币：肆仟零玖拾叁万叁仟壹佰柒拾元柒角） 注：各投标人投标报价超过本工程招标控制价的均按无效投标处理。 |
| 11.1 | 付款方式 | 主体结构封顶，付已完工程量产值的60%，竣工验收合格并经审计后付结算审计价的97%，剩余3%质保金缺陷责任期满后扣除乙方不积极维修、甲方自行维修的成本后无息付清。 |
| 11.2 | 缺陷责任期 | 自工程竣工验收合格备案证书颁发之日起 24 个月 |
| 资格 审查 材料 | （1）营业执照； （2）有效的施工总承包资质证书； （3）有效的安全生产许可证； （4）投标人拟派项目经理的贰级及以上注册建造师证、身份证、安全生产考核合格证(B 证）；项目经理无在建承诺书； （5）法定代表人身份证（法人参与开标的）或授权委托人参加开标会议的，应提交法人授权委托书、被委托人身份证； （6）潜在投标人未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单网页查询结果截图，未被“信用中国”列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询结果截图，投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询结果截图； 注：（查询日期为本项目招标公告发布之日至本项目投标截止之日内并加盖单位公章） （7）投标人提供《山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台》注册报送企业基本信息验证通过的网页截图； （8）投标人及项目经理目前在全国各地均未处于禁止或限制投标期间书面声明；（格式自拟） 注：1、开标时投标单位须将以上资格证件的复印件或扫描件附于投标文件内，加盖电子签章，否则做无效投标处理。 2、本项目实行资格后审。开标后由评标委员会成员进行审查，证件审查不合格者按无效投标处理。所有资格证明文件应为有效证件，投标人对证件的真伪、有效性负法律责任。如提供虚假证件，一经查处，拉入黑名单、纳入不诚信记录。 3、所有证件在有效期内或通过最新年审为合格(资格证件如有到期或需要延续而未办理完手续 的，须提供县级以上行政主管部门出具的证明)，资格审查不合格单位按无效标处理。 |  |
| 电子招 投标须 知 | 招标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知内容为准。 本次采购为网上交易，投标文件采用电子的方式，投标人应通过“菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设、土地交易）”上传经 CA 加密的电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应在领取招标文件页面下载投标文件制作软件安装包并安装，投标人应当使用投标文件制作软件及 CA 为投标文件加密（投标文件制作软件在电子招标文件领取页面下载，具体操作流程可登陆菏泽市公共资源交易网（http://hzsjyzx.cn/）办事指南-综合业务-投标人操作手册进行学习，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业 CA 证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。 投标人须在投标文件递交截止时间前，通过投标文件制作软件生成加密文件，并在招标文件规定的投标文件递交截止时间前登录菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设、土地交易）递交电子投标文件。 投标人在递交投标文件之后、在规定的投标文件递交截止时间之前，可随时登录菏泽市公共资 源电子交易平台（工程建设、土地交易）撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先 撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制和 CA 加密。在投标文件递交截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 投标人必须按照招标文件中规定的开标时间和地点参与开标。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 《操作手册》可在菏泽市公共资源交易网（http://hzsjyzx.cn/）办事指南-综合业务栏目-投标人操作手册进行下载。投标人在使用电子招投标平台时，如遇交易系统软件操作技术问题，请联系技术支持：0530-5319100，0530-5319060。 |  |
| 电子招 投标的 应急措 施 | 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的， 也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |  |
| 注：因本项目实行网上投标。如项目发布澄清、补充、修改信息，将在中国招标投标公共服务平台、菏 泽市公共资源交易网、菏泽市牡丹区人民政府网进行公告。公告自发布之日起即视为通知到潜在投标人。 |  |  |
| 本招标文件的最终解释权归招标人所有 |  |  |

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对其施工进行公开招标。

    - 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

    - 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标工程名称：见投标人须知前附表。

    - 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

    - 建设内容：见投标人须知前附表。

  - 资金来源

    - 本招标工程的资金来源：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、工期要求和质量标准

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 工期要求：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力。

      - 资质要求：见投标人须知前附表。

      - 项目经理资格：见投标人须知前附表。

      - 不同投标人存在控股、管理关系的，不得同时参与同一项目投标。

    - 本工程是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人要按投标人须知前附表的规定自行踏勘项目现场。

    - 投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

    - 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 投标预备会

    - 不召开投标预备会。

    - 招标人在收到投标人疑问后对投标人所提问题的澄清，在该公告发布的网站以公告形式发布，该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

本工程不允许转包；

本工程未经业主批准，中标人不得擅自分包。

  - 偏离

投标文件应符合招标文件的实质性要求，不得有重大偏离。

    - 开标和评标过程中，若发现投标文件出现重大偏离，将作无效报价予以否决。

    - 施工期间，发现承包方的投标文件出现重大偏差的，招标人有权解除合同，由此造成的损失，由承包方承担。

- 招标文件

  - 招标文件的组成本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 图纸；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在下载招标文件和图纸后 24 小时内向招标代理人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设、土地交易）及有关网站发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。不指明澄清问题的来源。

    - 未提出投标疑问的投标人，不作为否定其获得招标澄清的理由。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，在菏泽市公共资源电子交易平台（工程建设、土地交易）及有关网站发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向招标代理机构电话

询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

  - 招标控制价的编制和发布

    - 招标控制价的编制

(1) 招标控制价由业主委托具有相应资质的单位编制。

    - 招标控制价的发布

- （1）招标控制价为¥40933170.7元（大写：人民币：肆仟零玖拾叁万叁仟壹佰柒拾元柒角）

- 投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则，作无效投标予以否决。

- （2）投标人认为招标控制价低于本企业成本的，可放弃投标，并向招标单位书面提交放弃投标说明。

- （3）投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人书面提出，（4）招标人予以核实。经核实确有错误的，招标人将调整招标控制价，在投标截止时间 5 日前通知所有投标人。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

- 一、投标函及投标函附录；

- 二、报价一览表；

- 三、法定代表人身份证明；

- 四、已标价工程量清单；

- 五、施工组织设计

- 六、项目管理机构

- 七、资格审查资料

- 八、对招标文件的认同程度的声明；

- 九、其他材料；

  - 投标报价说明

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标报价的编制

3.2.2.1本工程的投标报价方式：综合单价报价。

3.2.2.2投标报价包括现行工程造价构成的内容、工程保险（建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险）、合同包含的所有风险等所有费用。

3.2.2.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

投标报价应包括现行工程造价构成的全部内容，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、试验费、安装费、缺陷修复费、保险费、临时道路、场地清理费、旧砌体拆除、建筑垃圾及弃土外运费，取土区取土费及恢复费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润、税金等所有费用。为完成清单项目需要而发生的零星工程项目，已包含在有关项目的单价和合价中，发包人不另行支付。

3.2.2.4投标报价应根据施工现场条件和招标人提供的本工程设计文件及补充资料、招标文件、招标文件答疑等有关资料，结合自身情况和当前市场材料价格，采用综合单价法编制。工程类别按有关规定执行。

3.2.2.5本工程为交钥匙工程，采用固定单价合同，工程量据实结算。投标人在计算报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。

3.2.2.6 投标人应充分考虑土质岸坡回填的运输费、取土区的恢复费等内容。

3.3.2.7 本项目为交钥匙工程，如设计方案或工程量清单有缺陷，投标人有义务进行免费完善，直至正常验收使用。

对于工程中使用的设备，在合同执行过程中如果发包人发现所供货物的任何漏项和缺项，既使未在清单中列出但依据合理判断确实是中标方供货范围内应该包括的内容，中标方应按照发包方的要求在规定的时间内将短缺的或遗漏的设备、装置、技术资料、专用工具、备品备件等无偿交付发包方，确保建设交钥匙工程。

工程施工过程中的主要材料由招标人提供材料采购短名单（品牌数量不少于三种），中标人须从此短名单中选购，凡纳入省市备案范围的，必须使用备案产品。结算时主材价格执行施工当期招标人、监理方、中标方、审计方共同认定的市场价格。

3.2.2.8工程结算时单价固定，对发生变更、签证的综合单价按下列方法计算：

- 在工程量清单报价中已有综合单价的，凡施工做法相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；

- 在工程量清单报价中无综合单价的，综合单价用以下方法计算后依据控制价与中标价下浮比例作为结算单价，人工、材料、机械的消耗数量执行相应专业现行消耗量定额、价目表及其费用定额、工程量计算规则的有关规定，人工单价执行投标报价，材料单价执行经业主、监理认可的材料价格，机械台班单价执行山东省现行机械台班单价。

3.2.2.9本项目所发生的二次提水、停水、停电、误工损失、临时用水、用电等费用，由投标人综合考虑进入报价，不再办理现场签证。

3.2.2.10 投标人编制的工程量清单报价必须严格执行工程量清单计价办法并进行综合单价分析，否则，作为无效投标予以否决。

3.2.2.11投标人的投标报价不得对不可竞争费进行让利或优惠，否则，作为无效投标予以否决。3.2.2.12投标人不得采用不平衡报价的方式进行报价，投标人的投标单价明显高于或低于市场价格的，

经评标委员会评定，作无效投标处理。在项目实施过程中发现投标人不平衡报价的，招标人有权予以调减。3.2.2.13投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足

以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。招标人未对项目调整时，中标人不得以任何理由要求增加合同金额。

3.2.2.14投标人要仔细踏勘现场，根据现有场地科学合理进行现场布置，组织施工，合理利用临时用地。由中标人产生的建筑垃圾，工程竣工时由中标人清运，地点自行考虑，由此产生的费用，投标时在报价中包含。

3.2.2.15承包人的临时占地(含料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等)租用费(含占迁补偿)、临时用地的环保、恢复及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责，占迁补偿包干使用。

3.2.2.16设计变更和调整必须按规定程序经甲方正式签证批准(签证必须经总监、甲方现场负责人)，否则不得变更。竣工验收时比照图纸、招标文件及合同对已完成合格工程量进行审核，没完成的图纸或合同内容要减少结算造价；增加的工程量，没有按规定程序经甲方齐全签证的，一概不予认可，不予审计，不增加结算造价。

  - 投标文件报价中的单价和合价均采用人民币表示。

  - 本工程招标代理费参考计价格[2002]1980 号文件规定的40%计取，以上费用由中标人在领取中标通知书前支付至代理机构指定账户，并综合考虑计入投标报价。

  - 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 投标有效期

  - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

- 详见投标人须知前附表。

- 3.5资格审查材料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足本工程施工的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

在招标过程中，投标人名称发生变更的，必须提供企业所在地工商行政管理部门出具的相关证明，否则其投标将被拒绝；更换投标人的，作无效报价予以否决处理。

- 3.6备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

- 3.7投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围、投标文件的编制等实质性内容作出响应。投标文件不响应本招标文件的实质性要求和条件的，将作为无效投标予以否决。

- 3.7.3投标文件应按招标文件提供的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.7.4中标候选人公示结束后，中标候选人应提交一份胶装的系统内生成的 PDF 格式纸质版投标文件，并加盖单位公章。

- 3.7.5中标公示结束后，中标人应提交一式五份胶装的系统内生成的 PDF格式纸质版投标文件并加盖单位公章。

- 投标

- 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交加密文件，在电子招投标交易平台上传。

- 中标人在签订合同前应按招标人要求制作纸质版投标文件存档备查，内容须同递交的加密版电子投标文件保持一致，否则，由此引起的后果自行承担。

4.2 投标人所递交的投标文件不予退还。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

  - 开标程序

    - 主持人按下列程序进行开标：本项目为全流程电子化招投标，开标方式为不见面开标，具体开标流程及要求详见电子交易平台流程操作。

注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

  - 本工程采用资格后审。发现投标人存在弄虚作假行为或资格审查不合格的，将对其投标做无效标处理。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

      - 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

      - 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

      - 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

      - 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

      - 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

      - 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

      - 法律法规规定的其他情形。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的数量见投标人须知前附表。

  - 定标前准备

    - 定标候选人数量

      - 经评标委员会评审，当有效投标人为 3-5 名时，推荐 3 名定标候选人；当有效投标人为 6-10 名时，推荐 5 名定标候选人；当有效投标人为 11 名及以上时，推荐 7 名定标候选人。

注：有效投标人是指通过了初步评审，被判定为合格的投标人。

      - 评标委员会依据评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，并按得分高低排列顺序。

    - 推荐定标候选人

评标委员会按照投标人最后得分排列顺序，根据有效投标人数量按照 6.4.1（1）款规定推荐合格的定标候选人，并以不排序的方式向招标人提出书面评标报告，评标报告中不得体现名次和得分情况。（排名不分先后，按照定标候选人单位名称第一个字的汉语拼音首字母前后进行展示，第一个字首字母相同的则按照第二个字首字母的前后展示，以此类推；若均相同则自动随机展示。）

- 编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

  - 基本情况和数据表；

  - 评标委员会成员名单；

  - 开标记录；

  - 符合要求的投标一览表；

  - 投标及投标文件无效情况说明；

  - 废标情况说明；

  - 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

  - 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

  - 推荐的定标候选人名单；

  - 各定标候选人投标文件的优点和缺点；

  - 签订合同前应注意和澄清的事项等内容；

  - 澄清、说明、补正事项纪要。

- 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

    - 特殊情况的处置程序

- 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

  - 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

  - 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 关于记名投票表决评审结论

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

    - 定标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示不排序的定标候选人，公示期不得少于 3 日。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在定标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 定标候选人履约能力审查

定标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标候选人的补足

公示期间，定标人放弃定标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者

被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合定标条件，导致有效定标候选人少于规定数量时，招标人根据投标人须知前附表决定是否递补定标候选人。对于递补定标候选人需在公共资源交易中心网站公示不少于 3 日。

- 定标

定标按下列程序进行：

- 组建定标监督委员会和定标委员会；

- 确定定标方案；

- 确定中标人。

  - 组建定标监督委员会

    - 招标人依法组建定标监督委员会。

  - 组建定标委员会

    - 按照投标人须知前附表的规定，由招标人依法组建的定标委员会确定中标人。

    - 根据“菏政办字[2023]53 号《菏泽市人民政府办公室关于印发菏泽市工程、货物及服务招标投标评定分离操作规程（试行）的通知》”规定，定标委员会成员一般从定标成员库中产生，定标成员库分为 A 类库和 B 类库。单项合同估算价 1 亿元及以上的评定分离项目,其定标委员会成员一般应当从 A 类库中产生；其他评定分离项目的定标委员会成员一般从 B 类库中产生。

- 类库成员由下列人员组成：市政府相关负责人；

招标人主要负责人；

相关市政府部门主要负责人；

经市政府批准的专业技术人员及其他人员。

- 类库成员由下列人员组成：

  - 招标人的领导班子成员、管理人员；

  - 招标人主管部门或者系统外相关专业技术人员。

本项目选用定标成员库类别执行投标人须知前附表规定。定标工作由组建的定标委员会负责，定标委员会成员为 5 人及以上的单数。定标委员会组长负责组织定标等工作，定标委员会成员对所提出的意见承担责任。

成员与定标候选人有利害关系的，必须回避。定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密。

  - 考察定标候选人情况

招标人不组织对定标候选人进行考察。

  - 定标方法

    - 招标人自定标候选人公示结束后 3 个工作日内组织定标会议（如有异议、投诉的，异议、投诉处理期不计算在此时间内；如招标人组织质询、考察的，质询、考察期不计算在此时间内)。如因招标文件约定及其他特殊原因，定标会议时间可以适当延期，但不得超过投标有效期。定标会议一般应在公共资

源交易中心进行（同步录音、录像资料应提供给招标人作为工程技术档案保存），也可在招标人自行选定具备影音记录条件及封闭保密环境的地点举行。

    - 对社会影响较大的重点工程项目、招投标过程有重大异议或被投诉的项目及其他认为需要的项目，定标会议须在公共资源交易场所进行。

    - 定标委员会应当按照招标文件约定的定标方式客观、公正定标，确定中标人。具体定标方法详见投标人须知前附表。

  - 定标的其他情形

    - 定标委员会确定的中标人出现放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金、不能履行合同等违法违规情形，招标人可以从余下的定标候选人中重新组织定标活动，或重新组织招标。

    - 定标候选人公示期间，因异议或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人应当从以下后续处理方式中选择一种，具体为： （1） 。

      - 按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补；

      - 继续定标；

      - 重新评审，补充推荐定标候选人后再定标；

      - 重新招标。

  - 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果。公示内容包括：定标时间、所有合格的中标候选人的票数及理由（采用集体议事法时，只公布定标理由）、中标人等内容。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

中标人不得无故放弃中标。若中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证的，招标人可以在剩余定标候选人中，按照原定标程序和方案，组织原定标委员会重新定标，也可以重新招标。

  - 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人按照投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

7.81 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.8.2 中标人不能按本章第 7.8.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书约定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标

完成后，招标人或其委托的代理机构应及时向招标人、主管部门等提交招标投标归档资料。

    - 中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包或违规分包。否则，将依照相关法律法规进行处理。

    - 中标人在投标文件中拟定的项目负责人，未经同意不得任意更换。施工中，招标人认为项目负责人不称职时，可以要求更换项目负责人。

    - 合同实施期间中标人有下列情况之一者，招标人有权单方终止合同，并要求中标人赔偿招标人的一切损失。

      - 工程转包或违法分包的；

      - 已施工的工程质量经返工后仍不能达到合格质量标准的；

      - 实施施工工期落后于计划工期较大，且无强有力改进措施的；

      - 施工过程中采用不合格建材施工又不及时改正或违背国家规范操作给招标人造成损失的；

      - 未经发包人代表（或驻工地监理工程师）同意，随意改变施工图纸施工的；

      - 因中标人与其他第三人之间债务引起法律责任使招标人在经济等方面受到侵害的。

      - 发包人通知开会、检查、检验等无故不到场的。

      - 施工现场酗酒、打架斗殴、影响工程及造成不良后果的。

      - 不按照发包人及监理工程师要求提供施工方案、施工日志等资料的。

      - 不按照发包人及监理工程师指令开工、整改、停工的。

      - 施工期间，拟派项目管理机构有关管理及技术人员不能亲临施工现场的。

      - 招标文件中规定的视为转包的情形。

      - 法律法规规定的其他情形。

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 在投标文件提交时限内，招标人收到的投标文件少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后合格的投标人不足 3 个的。

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个，或者所有投标被否决，或者经评标委员会评审合格的投标人不足 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共

利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的确定情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、违规处理

对有下列情形之一的投标人，已签订合同的，招标人有权终止合同，所造成的一切损失和后果，全部由中标人承担；交由主管部门列入不良行为记录，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料的；

- 借用他人资质或出借资质供他人参加投标或采购活动的；

- 串通投标的；

- 中标成交人在招标采购文件规定的时间内拒绝与招标招标人签订中标成交合同的；

- 中标成交人转包项目的；

- 中标成交人无正当理由拖延工期或交货日期的；

- 中标成交人拖欠农民工工资的；

- 未经招标人书面同意，中标成交人随意变动项目班子的；

- 未经招标招标人书面同意，中标成交人配备的项目班子人员擅自离岗的。招标人对发现的上述问题未能解决的，应及时交由行业监管部门处理。行政监管部门应组织人员不定期进行检查，对发现的问题及时处置。

11. 需要补充的其他内容。

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

  - 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

  - 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

  - 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

  - 病毒发作或受到外来病毒的攻击；

  - 代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；

  - 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心确认问题原因，视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

第三章  评标及定标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 参会人员要求 | 法定代表人身份证（法定代表人参加开标会议的）或法人授权委托书和被委托人身份证（被授权人参加开标会议的） |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 一体化平台 | 投标人提供《山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台》注册报送企业基本信息验证通过的网页截图 |
|  |  | 未被限制投标 | 投标人及项目经理目前在全国各地均未处于禁止或限制投标期间书面声明（格式自拟） |
| 1.1.2 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 1.1.3 | 响应 性 评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”相关规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”相关规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |

| 2.2.1 | 分值构成 （总分 100 分） | 商务标：70 分技术标：20 分资信标：10 分 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 商务标评审（70 分） | 投标人报价超出招标控制价范围为无效报价。 （1）评标基准值 A 值确定：当有效投标人大于或等于 10 家时，将所有报价去掉两个最高值和两个最低值；当有效投标人大于 5家时，将所有报价去掉一个最高值和一个最低值（有效投标人少于或等于 5 家时，直接取平均值）取其余报价的算术平均值作为评标基准值 A 值（小数点后保留 2 位有效数字，四舍五入）。 （2）投标报价等于 A 值的得 70 分，每高于 A 值的 1%，在 70 分基础上减 0.2 分，扣完为止；每低于 A 值的 1%，在 70 分基础上减 0.2 分，扣完为止（不足 1%按插入法计算，小数点保留 2 位有效数字，四舍五入）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.4 （1） 技术标 （20 分） | 施工组织 设计 （20 分） | （1）总体概述（包括施工组织总体设想、方案针对性）：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （2）施工现场平面布置和临时设施：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （5）安全文明施工和环境保护措施：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （6）项目管理班子的人员岗位职责、分工：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （7）劳动力、机械设备和材料投入计划：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施：评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0.5-1分、1.1-1.5分、1.5-2分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （10）根据各投标人对施工过程中合理化建议的可操作性在0～2分之间打分。 |
| 2.2.4（2） 资信标 （10 分） | 企业业绩（5 分） | 投标人提供自2021年1月1日以来完成的 4000 万元以上的类似项目业绩，每个得 1 分，最高得 5 分（时间以竣工验收时间为准，须提供施工合同、竣工验收报告、中标通知书，否则不得分） |
|  | 企业实力（5分） | 1、投标人自2021年1月1日以来所承担的工程获得的由行政主管部门或行业协会颁发的获奖情况，国家级奖项每提供1个得2分，省级奖项每提供一个得1分，需提供获奖证书原件扫描件。（本项最高得4分） 2、项目经理具有中级及以上技术职称的，得 1 分，需提供职称证书原件扫描件。 |
| 备注 |  | 1、本《评分细则》只针对有效的投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件，不再参与本阶段的评审。 2、资格审查及加分项中涉及的相关证件或证明均须将原件扫描件附在投标文件内并加盖单位公章，否则不予认可或计分。 3、计算分值保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审、并满足招标文件实质性要求的投标文件，根据评分标准对各投标人的投标文件进行详细评审、打分，向招标人推荐一定数量不排序的定标候选人。

经评标委员会评审，当有效投标人为 3-5 名时，推荐 3 名定标候选人；当有效投标人为 6-10 名时，推荐 5 名定标候选人；当有效投标人为 11 名及以上时，推荐 7 名定标候选人。

      - 评审标准

        - 初步评审标准

          - 资格审查标准：见评标办法前附表。

          - 形式评审标准：见评标办法前附表。

          - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

        - 分值构成与评分标准

          - 分值构成

            - 技术标：见评标办法前附表；

            - 资信标：见评标办法前附表；

            - 商务标：见评标办法前附表。

          - 投标报价评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

          - 投标报价偏差率计算

投标报价偏差率计算公式：见评标办法前附表。

          - 评分标准

            - 技术标评分标准：见评标办法前附表；

            - 资信标评分标准：见评标办法前附表；

            - 商务标评分标准：见评标办法前附表。

      - 评标程序

        - 初步评审

          - 评标委员会按照资格审查标准规定核验有关证明和证件。投标人不能及时提供或提供有缺失的，评标委员会有权否决其投标。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会有权否决其投标。

          - 投标人有以下情形之一的，评标委员会有权否决其投标：

            - 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

            - 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

          - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会有权否决其投标。

            - 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，投标文件内容与开标一览表不一致的以开标一览表为准（含电子系统内开标一览表）；

            - 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

          - 禁止投标人相互串通投标，有下列情形之一的属于投标人相互串通投标，其投标文件作将被否决：

            - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；

            - 投标人之间约定中标人的；

            - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标的；

            - 属于同一集团、协会、组织、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协调投标的；

            - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

            - 同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码（如 CPU 编码、硬盘编码、MAC 地址）存在两项及以上一致的（以交易平台评标系统的计算机清标结果信息为准）

            - 不同投标人从同一单位或同一自然人的 MAC 地址上传投标文件的（以交易平台评标系统的计算机清标结果信息为准）

            - 同一项目不同投标人通过计价软件制作的电子投标文件(商务部分)的文件创建标识码一致的（以交易平台评标系统的计算机清标结果信息为准）

          - 发现下列情形之一的，视为投标人相互串通以谋取中标，其中标结果无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对该单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处单位罚款额百分之五以上百分之十以下的罚款，并在 1 年内禁止参加集中采购活动：

            - 不同投标人投标文件由同一单位或者个人编制或同一电脑编制、上传或投标文件上传 IP 地址相同的；

            - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

            - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

            - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

            - 不同投标人的投标文件相互混装；

            - 有证据证明投标人之间串通的其他情形。

        - 详细评审

          - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行计分，并计算出综合评估得分。

            - 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标人技术标计算出得分 A。

            - 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分 B。

            - 按本章第 2.2.2 目规定的计分标准对投标人的商务报价计算出得分 C。

          - 计分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

          - 投标人总计分=A+B＋C。

          - 投标人最终得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。

          - 在评审过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会有权否决其投标。

        - 投标文件的澄清和补正

          - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

          - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面

澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

          - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

        - 评标结果

          - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

          - 评标报告应写明推荐定标候选人的优缺点。

    - 定标办法

采用“评定分离”的工程建设项目的定标，招标人按照菏泽市人民政府办公室关于印发《菏泽市工程、货物及服务招标投标评定分离操作规程（试行）的通知》（菏政办字〔2023〕53 号）的规定执行。

定标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 集体议事法 ☑票决定标法 低中选优定标法 其他： |
| 2 | 定标规则 | □集体议事法：由定标委员会集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。 ☑票决定标法（直接票决）：定标委员会成员在定标候选人中选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。票决中出现推荐得票数相同以致影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对投标报价相同的投标人再次进行投票，得票数高的为中标人）。 □票决定标法（逐轮票决）：分为两轮。定标规则具体如下： 第一轮，定标委员会在定标候选人中选择3家进行投票，按累计得票数由高到低顺序进行排序，票数高的3家进入第二轮。定标委员会对进入第二轮的定标候选人选择1家进行投票，推荐的得1票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。 票决中出现推荐得票数相同且影响第二轮入围的，由定标委员会对推荐得票数相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，投标报价较低的依次入围第二轮（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的入围第二轮），直至入围家数满足3家；票决中出现推荐得票数相同且影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的为中标人）。 低中选优定标法：是指定标委员会对各定标侯选人复核审查无异议后,按照中标侯选人报价相对平均值较低的价格竞争方法, 综合考虑中标侯选人实力,包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、财务状况、过往业绩 (含业绩影响力和难易程度)、 信用评价情况等方面,合理选择中标人： 定标委员会对所有定标候选人进行复核，选择定标候选人中报价低于评标基准价（依据评标阶段确定的基准价）的企业，进入下一阶段评审； 对所有进行第二阶段评审的候选人横向比较，按照以下因素进行评审赋分：1）企业规模、2）资质等级、3）专业技术人员规模、4）财务状况、5）过往业绩 与履约情况、 6）信用评价情况；其中最好的得15分（情况基本相同的可并列，得相同分数），以后按每低一个档次少得一分的规则赋分； 分别汇总每个定标候选人的各项因素得分，总分最高的即可确定为中标人。 其他： |

- 定标方法

本招标项目采用的定标方法详见定标办法前附表。

- 定标程序

定标会议由定标委员会主任主持，定标委员会可参照以下程序进行定标：

  - 招标人介绍定标程序及须知，定标成员签署承诺书；

  - 招标人介绍项目基本情况、招标情况；

  - 评标小组组长（评标委员会代表）或招标人介绍评标情况、专家评审意见及提醒注意事项等；

  - 招标人结合对定标候选人的考察、质询及相关资料，汇报各定标候选人的优势、不足、风险等；

  - 招标人对上述程序的合法合规性、汇报内容及相关材料的真实性作出说明；

  - 定标委员会成员提出疑问，相关人员解答；

  - 非定标相关人员离场(不含监督小组等工作人员)；

  - 采用集体议事法的，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会主任最终确定中标人，所有定标委员会成员的定标意见及定标结果应当作书面记录，并由全体定标委员会成员签字确认。采用其他定标法的，按照招标文件规定的方式确定中标人；

  - 形成定标报告。

- 定标因素

包括但不限于以下因素：

  - 企业实力、信誉（包含资质等级、获奖情况、业绩及履约情况、信用评价评级（如有））、投标报价；

  - 履约可靠度、服务便利度；

  - 合同稳定性、质量安全保障性、劳资纠纷可控度；

  - 承接招标人过往项目的履约及配合情况；

  - 拟派项目经理及技术负责人的技术能力与履约水平；

  - 施工组织措施的针对性、可行性；

  - 定标办法前附表规定的其他定标因素。

定标委员会根据上述因素等对定标候选人进行综合评价，然后由定标委员会以招标文件规定的定标方法确定中标人。

- 定标规则

本招标项目定标规则详见定标办法前附表。

- 定标报告

定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当在定标报告说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

定标报告应包括以下内容：

  - 定标程序；

  - 定标结果；

  - 定标委员会成员名单；

  - 质询报告（如有）。

- 监督报告

定标监督小组监督情况报告由定标监督小组全体成员签字。定标监督小组监督情况报告应包括以下内容：

  - 过程情况；

  - 监督结果。

第四章  合同条款及格式

（仅供参考）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住  房  城  乡  建  设  部

制定

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

# 第一部分   合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信誉的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

2、合同形式：固定单价合同，根据实际完成的工程量进行结算。本工程在合同执行期间单价固定。除非有设计变更和现场签证发生，导致单价调整，否则单价将不做任何调整。施工前、施工过程中及施工后所有的场地清理费，垃圾外运等产生的所有费用均由中标人承担，投标人在报价时应综合考虑。

3、付款方式：主体结构封顶，付已完工程量产值的60%，竣工验收合格并经审计后付结算审计价的97%，剩余3%质保金缺陷责任期满后扣除乙方不积极维修、甲方自行维修的成本后无息付清。

注：乙方必须按甲方要求提供正式有效发票，否则甲方有权拒绝支付。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及附件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件及附件；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、合同生效

本合同自                                   生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）      法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：                    地  址： 

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                      账  号：

第二部分   通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款相应内容。

## 第三部分   专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                            。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          /     。

1.1.3.9 永久占地包括：       依据设计图纸确定               。

1.1.3.10 临时占地包括：       双方在合同履行过程中确定      。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：    执行通用条款                。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /                  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用条款            。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：      与工程施工有关的文件  ；

承包人提供的文件的期限为：           开工前         ；

承包人提供的文件的数量为：                          ；

承包人提供的文件的形式为：           书面           ；

发包人审批承包人文件的期限：         开工前         。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     执行通用条款         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；

发包人指定的接收人为：                                       。

承包人接收文件的地点：                                         ；

承包人指定的接收人为：         承包方项目经理               。

监理人接收文件的地点：                                       ；

监理人指定的接收人为：                                   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                   。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          /                。

发包人是否提供支付担保：                /                    。

发包人提供支付担保的形式：              /                    。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：                   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后2个月后内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档     。

（6）承包人应履行的其他义务： 保证施工期间一切安全问题，非夜间施工照明安全工作，在施工过程中发生的一切安全事故由承包人自负；办理好场地、环卫、环保等有关手续，不得影响正常施工；施工现场的清洁卫生，不能影响周围正常生活、办公。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于 22 日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 50000 元人民币的处罚，并补齐手续及资料。若未补齐手续资料的发包人有权要求承包人更换项目经理 ，由此造成的一切损失全部由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次，处罚2000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按无项目经理在施工现场处理，处以合同金额千分之二且不低于 10000 元的罚款，要求承包人纠正其违约行为，否则发包人有权解除发包合同，承包人履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金额度的，可进一步要求承包人赔偿。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按无项目经理在施工现场处理，要求承包人在规定时间内更换项目经理，否则发包人有权解除发包合同，承包人履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金额度的，可进一步要求承包人赔偿；项目经理更换前按无项目经理在施工现场处理，处以合同金额千分之二且不低于 10000 元的罚款。

（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；

（2）项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员出现以下情形时，视为不称职，发包人可要求承包人更换。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员；⑥工作期间饮酒⑦法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前14日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明或缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人按 50000 元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人按 50000 元向发包人支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，按无主要施工管理人员处理，处以每人每天 1000 元罚款。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                本工程不得分包                  。

主体结构、关键性工作的范围：                 /                       。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                     /                       。

其他关于分包的约定：                         /                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                 /                       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    本次招标的所有工程     。

关于监理人的监理权限： 依照法律法规及有关技术标准、设计文件，对工程进行质量、安全监理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                             。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    执行通用条款                                     ；

（2）                                                      ；

（3）                                                      。

5. 工程质量

5.1 质量标准：

达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场标准与卫生标准》    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   已入合同价格中   。

6.1.7施工企业必须严格按照菏泽市要求做好扬尘治理工作，从施工队伍进场至本工程质保期结束，所发生的一切费用在投标报价中应综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前7日     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：工程师收到后7日内      。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后，开工前    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：               /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                /         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      合同签订后，开工前     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 发包人因政策变化等原因推迟开工需以书面形式通知承包人，顺延相应工期，发包人不承担补偿和损失的费用     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

- 发包人要求承包人的施工人员及施工机械在指定之日进场，乙方的人员及机械必须进场，不得以任何理由推脱，否则发包人将按每天 1000 元扣承包人的当期工程款。

- 因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工每延误一天，承包人向发包人   支付违约金 5000 元/天。该违约金发包人有权在工程结算价款中扣除。

- 3、因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过 30 天（含 30 天）的，发人有权解除合同，并对承包人清场处理，对已完成的合格的且满足设计文件要求工程量进行清   算，按照本合同约定的结算办法计算出并经区财审审核的总工程款下浮 10%进行结算，竣工验收备案后无息付款。如承包人拒不配合或阻发包人再次组织施工，移交司法机关处理。

4、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总金额的百分之五，逾期竣工违约金超过上限的，发包人有权解除合同，并对承包人进行清场处理。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          /           。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                          ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              无                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担      。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求、规范和发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担     。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行                 。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行                 。

施工现场需要具备的其他试验条件：        /              。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /                      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：        执行通用条款             。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                             。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    执行通用条款                。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    执行通用条款                。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                       /         。

10.7 暂估价：                            。

    - 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /	种方式确定，确定方式如下：

    - 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /	种方式确定。

- 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 	/	。

确定方式如下：待资料完善后，报区财审审核后，依据相关规定进行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整 ：主材价格以投标时材料预算价格为基数，±5%以内不调整，超出5%部分据实调整。

12.付款方式：主体结构封顶，付已完工程量产值的60%，竣工验收合格并经审计后付结算审计价的97%，剩余3%质保金缺陷责任期满后扣除乙方不积极维修、甲方自行维修的成本后无息付清。

注：乙方必须按甲方要求提供正式有效发票，否则甲方有权拒绝支付。

13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    执行通用条款      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                                  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   工程竣工验收合格后28天内   。

竣工付款申请单应包括的内容：          执行通用条款                 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行通用条款      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满且工程竣工验收合格后1 月内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请50天内   。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后30天内     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格备案证书颁发之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /         ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                      /                。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  /         。

关于质量保证金的补充约定：          /              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期（质保期）为：遵照国家建筑工程质量管理条例执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时内   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：              /              。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：               。

（7）其他：              /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定        。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用条款 。

19. 争议解决

仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地      人民法院起诉。

20.施工过程中非发包人原因引起的工伤事故、财产损失等产生的费用均由承包人承担。

21.由承包人提供的所有材料、设备必须经发包人或其委托的监理单位现场审核合格并签字确认后方可用于本工程。否则，概不认可。

附件：

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就城发双河东路邻里中心建设项目（三次）施工签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同范围内的所有工程   。

# 二、质量保修期:根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

注：其他项目保修期限约定如下：

在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。

质量保修期自工程竣工验收合格证书备案之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格证书备案之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格证书备案之日起算。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：执行国家标准。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)： 承包人(盖章)：

地  址：                         地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件2：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式拾贰份，由甲方执陆份，乙方执陆份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

年   月   日                年   月   日

附件6：

安全生产责任书

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,按照“谁生产，谁负责”，“谁在岗，谁负责”的原则，将安全生产、消防工作落实到施工现场管理者，确实做到安全工作人人有责，严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范，建立安全生产长效监督管理机制，杜绝相关安全事故的发生，确保安全生产和文明施工，保证本工程顺利完成，特签订工程《安全生产责任书》（以下简称《责任书》）：

一、工程概况：

1、工程名称：城发双河东路邻里中心建设项目（三次）。

2、工程范围：城发双河东路邻里中心建设项目（三次）施工合同约定的全部内容。

3、工程地点：城发双河东路邻里中心建设项目（三次）的施工现场

二、承包人的法人是安全生产、消防安全第一责任人，应自觉遵守相关法律、法规和各级政府部门所制定的安全规章制度，确保施工现场不发生工伤、火灾等安全事故，保障广大人民群众生命和财产的安全。

三、责任目标

1、安全生产可防可控，负伤频率控制在2‰以内，避免火灾及中毒等安全生产事故发生，不发生一般及以上安全生产事故。

2、确保施工现场扬尘治理达到“7个100%”，即施工现场100%围挡、工地裸土100%覆盖、主要道路100%硬化、拆除工程100%洒水、出场区运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无渗漏、暂不开发场地100%绿化、外墙脚手架密闭式安全网100%安装。

3、制订安全生产事故应急救援预案并组织演练。

4、施工现场严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，达到安全文明合格工地要求。

四、施工准备阶段的安全生产工作

1、施工单位要根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，按照工程建设强制性标准结合工程施工特点，编制施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，报监理单位、建设单位审查；按规定应当组织专家审查的危险性较大专项工程施工方案，必须经专家审查论证。

2、施工单位要制定和建立安全生产责任制度、安全生产保证体系，配备具有职业资格的施工现场技术负责人、专职安全员、施工员等，并报监理单位、建设单位审查备案。

3、施工单位要编制施工安全生产事故应急救援预案及救援器材、设备、人员组织计划，报监理单位、建设单位审查备案。

4、施工单位要制定项目安全生产、文明施工措施费使用计划和相关保证措施，以及施工安全防护用具、用品的配备计划，并报监理单位、建设单位审查备案。

5、施工单位编制的施工总平面布置图必须符合安全生产的要求，经监理单位、建设单位审查后实施：

（1）施工现场办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施必须符合强制性标准要求；

（2）施工现场道路、场地必须硬化；施工现场必须围栏封闭作业；

（3）施工现场出入口处必须配备车辆冲洗设施。

6、监理单位要建立安全监理制度及运行机制，按要求配齐配全资质和能力满足岗位要求的安全监理工程师，负责现场安全工作的控制和监督。

五、施工实施阶段的安全生产工作

1、施工单位要严格按照经监理单位审查认可的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施组织施工；施工现场要严格按照《山东省建筑工程安全施工标准图集》及扬尘治理相关内容组织施工，落实安全生产、文明施工措施费的使用计划，单设安全文明措施费台账，确保安全生产措施有效投入，对达不到要求的根据现场实际施工内容据实计量，建设单位、监理单位做好确认。

2、所有进入施工现场的作业人员，必须经过安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；开工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新材料，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训；“三类人员”及特种作业人员持证上岗并人证相符。对施工现场从事危险作业的人员必须办理意外伤害保险；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

3、对进入施工现场的安全防护用具、用品、机械设备、施工机具及配件等，必须核查其生产、检验（测）等相应证书，无生产、检验（测）等相应证书的不得使用，并做好日常检查、维修和保养以及相应资料归档工作；在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当依法组织进行验收，验收合格后方可使用。

4、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物以及有害危险气体和液体存放处等危险部位，必须设置明显的安全警示标志。

5、根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，施工现场必须采取相应的安全施工措施。

6、需要实施分包的分部工程和劳务作业，施工单位必须分包给具有相应资质、安全条件的专业承包企业和劳务分包企业，在签订分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，并进行施工安全生产交底。

7、监理单位要按规定召开安全生产例会；组织开展安全生产检查，发现安全事故隐患应及时要求施工单位进行整改或要求暂时停止施工，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时报告建设单位项目负责人；对施工现场的安全文明施工措施费使用进行有效的监督。

六、施工安全要求

1、施工单位编制的施工组织设计（方案）、专项工程施工方案和安全生产保证措施，必须经企业技术负责人(总工程师)签字后，报工程监理单位审查，未经审查或审查未通过的方案措施，不得组织实施。

2、在施工阶段，施工单位每月至少一次对施工现场的安全生产、文明施工进行综合检查，节假日或季节气候变化时节，应当组织专项检查；专职安全员每天必须对施工现场进行监督检查，对危险源进行重点监控，并做好记录。

3、上级监督部门、建设单位、监理单位对施工现场安全生产、文明施工检查中所签发的整改通知书、停工通知书等，施工单位必须无条件地进行整改或停工整改，彻底消除安全事故隐患，并将整改情况书面报监理单位。

4、发生安全生产事故后施工单位、监理单位必须立即上报建设单位，不得迟报、瞒报；杜绝因安全生产事故处理不当而影响建设单位形象的现象发生。

5、未履行施工安全职责，监理单位、施工单位除承担《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任外，还将依据合同约定及建设单位相关工程管理制度予以处罚。

七、本合同自双方盖章之日起生效，承包施工结束后自行失效。

八、本《责任书》作为施工合同的附属条款，与合同具有同等法律效力。本《责任书》一式贰份，签订双方各执一份，本《责任书》签字之日起生效。

建设单位     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：

授权委托人   （签字）：

施工单位     （公章）：

法定代表人   （签字或盖章）：

授权委托人   （签字）：                          年    月    日

第五章  工程量清单

（另附）

第六章  图纸

（另附）

第七章 技术标准和要求

# 1、适用的规范、标准和规程。

# 1.1除合同另有约定外，本工程适用现行最新国家、行业和地方规范、标准和规程。

# 1.2构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

# 1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

# 2、特殊技术标准和要求

2.1 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

- 投标文件格式

# 城发双河东路邻里中心建设项目（三次）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

- 日   期：      年     月      日

目	录（自行编制）

- 一、投标函及投标函附录；

- 二、报价一览表；

- 三、法定代表人身份证明；

- 四、已标价工程量清单；

- 五、施工组织设计

- 六、项目管理机构

- 七、资格审查资料

- 八、对招标文件的认同程度的声明；

- 九、其他材料；

商务部分

- 投标函及投标函附录

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（城发双河东路邻里中心建设项目（三次））招标文件的全部内容，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

愿意以人民币（大写）                    元（¥          ）的投标总报价，完全认同招标文件中约定总工期       ，按合同约定实施和完成本项目，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在资金不到位的情况下，也不停工，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，。

（5）我方承诺在工程施工中，按时足额发放农民工工资，无拖欠农民工工资的现象。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月       日

（二）投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 施工总工期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 保修期 |  |  |

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年     月     日

- 报价一览表

| 项目名称 | 城发双河东路邻里中心建设项目（三次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 证书编号 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |  |  |
| 备注（其他优惠条款及承诺） |  |  |  |

备注：1、报价保留两位小数；

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证扫描件。

投标人：                 （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

（委托代理人参加会议的提供）

本人（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（城发双河东路邻里中心建设项目（三次）） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

年      月      日

- 四、已标价工程量清单

技术部分

- 施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表一： 拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二： 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三： 劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四： 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五： 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 项目管理机构

（一） 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

注： 项目管理机构组成表中的人员应配备齐全。

（二） 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师证、B证、职称证、身份证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件；其他主要人员应附职称证或上岗证复印件。

（三） 项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（城发双河东路邻里中心建设项目（三次））（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

（四）关于农民工工资的承诺书

（招标人名称）：

在施工中，我方严格执行农民工工资的发放制度，每月足额按时发放农民工工资，如招标人发现我方有拖欠农民工工资的情况，经确认后招标人有权直接将拖欠的农民工工资直接支付给农民工，并工程款中扣除，无需我方签字确认，责任全部由我方承担。

如因我方未及时支付农民工工资，引起上诉、上访、市长热线等事件，我方自行接回处理，对招标人造成声誉影响的，我方应向招标人赔偿由此造成的一切损失。

特此承诺！

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签章）

年      月      日

资信部分

- 资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附：投标人须知前附表中要求提供的资格审查资料及投标人认为需要提供的其他资料；

（二）投标人近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

八、对招标文件的认同程度的声明

## （招标人）：

## 经我方对（城发双河东路邻里中心建设项目（三次）、（项目编号               ） 仔细、认真的研究之后，对招标文件中所有的规定要求、条件全部确认，对招标文件的全部内容予以认同。

## 特此声明！

## 投  标  人：             （加盖单位公章）

## 法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

## 日    期：      年      月      日

九、其他材料

投标人认为需要提交的其他材料