牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程

招 标 文 件

（施工）

项目编号：MDQJSGC2024-088

招 标 人：菏泽市牡丹区水务局

招标代理：山东中隆项目管理有限公司

日    期：二零二五年一月

目   录

第一章、招标公告	2

第二章、投标人须知	6

第三章、评标办法	26

第四章、合同条款及格式	34

第五章、工程量清单	55

第六章、图纸	56

第七章、技术标准和要求	57

第八章、投标文件格式	58

- 第一章  招标公告

一、项目概况与招标范围：

1、招标项目编号：MDQJSGC2024-088

2、项目名称：牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程；

3、项目地点：招标人指定地点；

4、项目规模：牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程（具体详见图纸及工程量清单）;

5、计划工期：120日历天；

6、招标范围：招标人提供的设计文件及有关资料所包括的内容；

7、资金来源：牡丹区地方自筹资金

8、标段划分：本项目共3个标段，一标段采用“评定分离”方式确定中标人。

二、项目分标段情况：

| 标段编号 | 名称 | 投标人资格要求 | 控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程施工 | 1、投标人须在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2、投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证； 3、拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上（含贰级）注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且目前并未承担其它在建工程； 4、投标人未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单，未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与本项目的投标； 5、投标人须在“山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”注册报送企业基本信息并验证； 6、资格审查方式：资格后审； 7、本次招标不接受联合体投标。 | 26367125.89 |
| 二 | 牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程监理 | 1、投标人须在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2、投标人须具备相关部门颁发的工程监理综合资质或水利部颁发的水利工程施工监理乙级（含）及以上资质； 3、拟派总监理工程师须具备水利工程专业注册监理工程师资格； 4、投标人未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单，未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与本项目的投标； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本次招标不接受联合体投标。 | 400000.00 |
| 三 | 牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程检测 | - 投标人须在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； - 投标人须具备水利行政主管部门颁发的（混凝土工程、岩土工程、量测、金属结构、机械电气）五类专业的工程质量检测乙级及以上检测资质，并具备省级及以上质量监督部门颁布的CMA资质证书； - 拟派项目负责人须具有水利工程相关专业中级及以上职称同时具备水利工程质量检测员资格证书； 4、投标人未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单，未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与本项目的投标； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本次招标不接受联合体投标。 | 200000.00 |

三、电子招标文件获取：

1.获取时间：投标截止时间前均可获取

2.获取方式：网上免费下载（文件格式为.HZZF）

投标人登录菏泽市公共资源交易系统后，在“招标文件领取”页面下载电子招标文件（文件格式为.HZZF）。下载完成后刷新当前页面，即可获取当前项目（标段或包）的保证金账号。

四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2025年01月24日9时00分（北京时间）

2.递交方式：

加密的电子投标文件（文件格式为. HZTF）通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至菏泽市公共资源交易平台。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2025年01月24日9时00分（北京时间）

2.开标地点：菏泽市公共资源交易中心（菏泽市中华路426号）不见面开标室。

六、接收异议的联系人和联系方式：

1.招标人：菏泽市牡丹区水务局

地  址：菏泽市牡丹区成阳路769号

联系人：李鑫      联系方式：13573004545

2.代理机构：山东中隆项目管理有限公司

地    址：菏泽市牡丹区牡丹北路壹号公馆写字楼16层16017室

联 系 人：张女士    联系方式：19653095960

七、发布公告媒介:

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、牡丹区人民政府网、菏泽市公共资源交易网上同时发布。

八、重要说明：

1、投标人首次在菏泽市公共资源交易平台参与投标的，须办理企业诚信入库手续，详见中心网站“服务流程→工程建设”栏目《菏泽工程建设土地交易系统操作手册下载》，诚信入库电话：0530-5319100。

2、本项目实行电子招投标。投标人须按中心网站“服务流程→工程建设”栏目《CFCA数字证书办理须知》办理数字证书(CA锁)，或通过电子营业执照扫码登录，方可制作、上传电子投标文件，CA锁办理电话：15315301315。

3、招标文件一经在菏泽市公共资源交易系统发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息并及时登录菏泽市公共资源交易系统下载电子招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准），否则所造成的一切后果由投标人自负。

4、投标人可通过网络教程培训，详见中心网站“服务流程→工程建设”栏目里菏泽工程建设土地交易系统操作手册下载中的《菏泽工程电子交易平台操作手册-投标人》；

5、本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的解密时间登录业务系统进行电子投标文件远程解密，因投标人自身原因导致未在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。

- 发布时间 ：2025年01月03日

- 第二章、投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：菏泽市牡丹区水务局 地 址：菏泽市牡丹区成阳路769号 联系人：李鑫 联系方式：13573004545 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：山东中隆项目管理有限公司 地址：菏泽市牡丹区牡丹北路壹号公馆写字楼16层16017室 联系人：张女士 联系方式：19653095960 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 招标人指定地点 |
| 1.1.6 | 标段内容 | 牡丹区防汛排涝工程项目-刘庄引黄灌区抗旱防汛工程施工（详见工程量清单及图纸） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 牡丹区地方自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标人提供的设计文件及有关资料所包括的全部内容的施工 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 120日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。投标单位根据制作投标文件的需要，自行勘察，费用自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间15日前。 1.投标人应以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，同时须将要求澄清内容发送电子邮件至sdzlxm@126.com。 2.如果投标人在截止时间前未对招标文件提出问题，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。 3.如果投标人在规定的截止时间之后对招标文件提出问题，代理机构根据项目的实际情况，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 时间：开标截止时间前15日前提出 方式：澄清、答疑内容将在招标公告发布网站上发布，不再给予书面回复，请各潜在投标人注意每天登陆网站浏览。如未能及时查看，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 1.11 | 分 包 | 未经招标人同意，本招标项目不允许转包、分包。 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人另行发出的对招标文件的修改、补充、澄清等有关资料 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间、电子投标文件递交地点 | 同开标时间、地点 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、保证金形式 1、保函：（保函申请人必须是投标人。) 1.1投标人可通过菏泽市公共资源交易电子保函服务平台开具电子保函。（平台地址：菏泽公共资源交易中心 http://111.34.18.28:81/epoint-financeplatform-web/finance/index）1.2各投标人以电子保函形式替代现金保证金的，通过电子保函服务平台自主选择出函机构开具电子保函。2、电汇； 3、投标保证保险；（投标保证保险申请人必须是投标人。）二、本项目保证金金额（人民币）：200000元整；三、其他： 1、使用保函或投标保证保险的投标人将保函或投标保证保险原件扫描件做入投标文件中；2、电汇：投标人须在投标截止时间前使用本公司基本账户将投标保证金汇入以下银行账户（以到账时间为准）：账户信息由投标企业自行从系统内获取，平台咨询电话：0530-5319100 注：（1）对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将视为不响应招标文件要求，作无效投标处理；（2）投标保证金未按规定从投标人设立的基本户中转出的，将视为不响应招标文件要求，作无效投标处理；（3）投标人在交纳投标保证金时应充分考虑电汇的银行交换时间以及节假日银行休班带来的影响,由此而造成投标保证金不能按时到账的责任由投标人自行承担；（4）转账备注需写明“XX项目投标保证金”（字数过多时可按主要文字简写）； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子版投标文件:其中加密的电子投标文件在开标时间之前通过电子交易系统上传；投标文件逾期未完成上传的，视为主动放弃。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 为方便存档及后期检查，成交人须按招标人要求提供与电子版文件一致的纸质版文件四份，应按以下要求装订： 1.胶装方式(不含金属物)装订，并按顺序编写页码，外形尺寸为国际A4纸型，简装本,双面打印，并盖章。 2.原则上要求不分册装订，如果资料过多，可分上(中)下册。应采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 实行线上不见面开标，不接受投标人来现场开标 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年01月24日09时00分 开标地点：菏泽市公共资源交易中心不见面开标大厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会：5人及以上单数； 评标专家确定方式：评标专家库随机抽取评标专家。 |
| 7.1 | 定标候选人公示媒介、期限 | （1）公示媒介：同招标公告发布媒介； （2）公示期限：3 日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日）。 |
| 7.2 | 是否递补定标候选人 | ☑不递补：继续定标或重新招标； ☐递补：按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补。 |
| 7.3 | 定标方式 | 本项目采用评定分离： 经评标委员会评审，当有效投标人为 3-5 名时，推荐 3 名定标候选人；当有效投标人为 6-10 名时，推荐 5 名定标候选人；当有效投标人为 11 名及以上时，推荐 7 名定标候选人。 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐出不排序的定标候选人；书面评标报告应当由评标委员会全体成员签字。评标报告在现有要求基础上，还应包括定标候选人名单、各定标候选人投标文件优点和缺点、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。 定标时间：招标人自定标候选人公示结束后 3 个工作日内组织定标会议，具体时间另行通知。 |
| 7.4 | 定标监督委员会组建 | 招标人组建定标监督委员会。 |
| 7.5 | 定标委员会组建 | 由招标人按规定组建，成员数量为 5 人及以上单数； 本项目定标成员库类别：依法组建。 |
| 7.6 | 考察定标候选人情况 | 是否考察定标候选人： ☑不考察； ☐考察：考察小组人员由招标人确定；考察小组在定标会议召开前需要对中标候选人进行考察、质询，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。考察时，对所有定标候选人进行考察。 |
| 7.7 | 定标方法 | □集体议事法； ☑票决定标法； ☐低中选优定标法； 具体程序按菏新办字【2024】1号文件执行。 |
| 7.8 | 是否由定标候选人向定标委员会进行答辩 | 否。 |
| 7.9 | 中标结果公示媒介 | 同招标公告发布媒介。 |
| 8.1 | 农民工工资 | 中标单位需保证农民工工资正常发放，确保不因工程款支付不及时而引发农民工工资信访问题，否则，将酌情扣罚违约金，列入黑名单，纳入社会征信记录。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：因安全、质量、建筑市场、工资拖欠等原因受到的处罚投诉记录或违法犯罪记录 |
| 10.2招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 本项目招标人设置招标控制价，招标控制价包含为完成本项目全部内 容而发生的费用以及招标文件中约定的相关费用。通过资格审查且报 价等于或低于招标控制价的为有效报价（经评标委员会评审报价低于 企业成本的报价除外）， 报价高于招标控制价的为无效报价。 招标控制价为： 大写：贰仟陆佰叁拾陆万柒仟壹佰贰拾伍元捌角玖分 （小写：人民币：26367125.89元） |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.4计算机辅助评标 |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |
| 10.5知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.6同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.7解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致构成合同文件组成 内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文 件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标 文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后 者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标 文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规 定为依据。 |  |
| 10.8 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.8.1 | 付款方式 | 本工程无预付款，工程完工并经竣工验收合格后，三年内付清工程款。 |
| 10.8.2 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费50000.00元，由招标人支付。 |
| 10.8.3 | 质量保修期 | 按照建设工程质量保修期的最新规定标准执行 |
| 10.8.4 | 特别说明 | 投标人如有在投标中弄虚作假、提供虚假伪造证件及材料的，一经核实即做无效标处理，并列入黑名单，同时进行通报，三年内不得参加投标活动。情节严重构成犯罪的，依法追究法律责任。 |
|  |  | 本次招标，招标人将对中标候选人的项目经理的注册建造师证到发证机关进行核验，凡提供虚假证件者，废除授标，同时进行通报，3年内不得参加投标活动。 |
| 11 | 电子招投标须知 | 投标文件中其他章节与投标人须知有不一致的内容，以供应商须知内容为准。本次采购为网上交易，投标文件采用电子评审的方式，投标人菏泽市公共资源电子交易平台上传经CA加密的电子投标文件。 在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及CA为投标文件加密，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。 投标人须在投标截止时间之前，通过投标客户端生成的加密文件，并在招标文件规定的开标截止时间前登录菏泽市公共资源电子交易平台递交电子投标文件。 投标人在递交投标文件之后、在规定的截止时间之前，可随时登录菏泽市公共资源电子交易平台撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和CA签名。在开标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。 招标人按招标文件中规定的时间公开报价，投标人必须自备笔记本电脑、CA准时在线参加报价,投标人需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若投标人在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标资格。电子交易过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 注：因本项目实行网上投标。如项目发布澄清、补充、修改信息，将在中国招标投标公共服务平台、菏泽市公共资源交易网上进行公告。公告自发布之日起即视为通知到潜在投标人。 |
| 12 | 电子招投标的应急措施 | 电子招投标的应急措施: 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。 交易中心确认问题原因，视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |
| 本招标文件解释权归招标人所有。 |  |  |

- 投标人须知

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本工程标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本项目的监理人；

(4)为本项目的代建人；

(5)为本项目提供招标代理服务的；

(6)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

(14)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(15)在以往招投标活动中或工程施工中存在行贿等劣迹行为的。

1.4.3严禁借用资质或以他人名义参与本工程资格审查和投标的行为，在招标过程中若发现有借用资质行为或以他人名义投标的行为，将取消该企业的投标资格；在开标评标过程中若发现上述行为的，将由评标委员会否决其投标。施工过程中若发现有上述行为的，招标人有权终止合同，由此造成的损失由中标企业承担。并按照国家有关规定报请有关部门追究有关人员相应责任，将有关企业纳入社会不良记录名单。

在施工过程中若发现有上述行为的，发包方有权终止合同，由此造成的损失由中标企业承担，中标方已施工所产生的资产归招标人所有。

1.4.4拟派项目管理机构有关人员(项目经理、技术负责人、施工员、专职安全管理员等)必须为本公司正式人员，投标人中标后，应当与招标人按照招标文件和其投标文件订立书面合同，保证投标文件载明的项目负责人及其他主要管理人员到岗履职，承诺的机械设备按时、按标准到位。项目负责人因不可抗力不能履行职责，建设单位同意更换的，所更换人员必须是投标人本单位专职人员，其资格不得低于被更换的项目负责人资格。被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加工程投标。管理人员必须亲临现场，必须保证每人每月在施工现场不得少于国家规定。否则视为转包倒包、转借资质行为。

1.4.5拟派往本工程的项目经理不能在其他在建工程中担任项目经理职务。

1.4.6招标人及主管部门负责本工程的全过程监督工作，在招标过程中，一旦发现弄虚作假的情况，监管部门对投标人的标书作无效标处理；在施工过程中，一旦发现弄虚作假的情况，监管部门有权提出并要求中标企业予以改正，如果中标企业违规情节严重，监管部门将按照有关法律法规对有关人员进行严厉查处。由此给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任。

1.4.7投标人在参加投标活动中存在弄虚作假、串通投标、恶意竞争等行为，经当地行政主管部门记入不良行为并暂停或取消其参加投标活动资格的，本项目参照执行。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1本项目投标人自行踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本项目不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将勘查现场、设计文件、招标文件中发现的问题送达招标人(招标代理人)，以便招标人(招标代理人)予以解答。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

本项目不允许偏离。

- 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)图纸；

(7)技术标准和要求；

(8)投标文件格式；

(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明及授权委托书；

(3)开标一览表；

(4)已标价工程量清单；

(5)施工组织设计；

(6)项目管理机构；

(7)资格审查资料；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

本项目投标报价方式： 综合单价报价。

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人应根据招标人提供的工程量清单、施工图纸、其他说明及招标文件认真编制投标文件。工程项目清单中的每一个项目均需计算填写单价、合价。

3.2.4 投标人应根据企业自身的管理水平、施工能力，并考虑风险因素，结合施工方案进行自主报价，并以最大限度地满足招标文件要求，但不得低于企业成本价。投标人应充分考虑施工期间各类建材(暂定价材料除外)的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。工程类别按有关规定执行。

3.2.5 投标文件中投标报价以最后的投标单价和总报价为准。投标报价应包括现行工程造价构成的全部内容，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、 质检费、试验费、安装费、缺陷修复费、保险费、临时道路、场地清理费、旧砌体拆除、建筑垃圾及弃土外运费， 取土区取土费及恢复费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)， 以及管理费、利润、税金等所有费用。

3.2.6 本工程采用固定单价合同，工程量据实结算。

3.2.7 投标人编制的工程量清单报价按照招标文件提供的格式，与招标人发出的工程量清单必须一致，不得增加或者减少项目；投标单位的投标报价不得在不可竞争的费用(如规费、税金等)上让利或者优惠，否则，将被作为无效投标处理。

3.2.8 投标人编制投标报价必须严格执行工程量清单计价办法，依据相关预算定额有关规定及山东省、菏泽市现行建设工程计价文件等有关规定进行综合单价分析。

3.2.9 投标人不得采用不平衡报价的方式进行报价，若投标人的投标单价明显高于或低于市场价格，经评标委员会评定，认定投标人不合理报价成立的，将按照评标办法进行处理。

3.2.10 地方干扰由施工单位负责处理，费用自理。工程建设过程中发生扰民、民扰现象，均由中标单位负责交涉和解决，并承担相关费用。施工过程中发生的道路清障、供电、供电局接电等所有需要与乡镇、供电公司等各方协调的问题均由施工单位自行解决。

3.2.11 投标人可先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响工程造价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由中标人产生的建筑垃圾，工程竣工时由中标人清运，地点自行考虑。

3.2.12 投标人应充分考虑施工场地现状、道路桥梁、施工环境、社会因素、关系协调以及建筑场地内建筑垃圾外运、渣土外运、土方外运等情况。

3.2.13 工程结算时单价固定，对发生变更、 签证的综合单价按下列方法计算：

（1）在工程量清单报价中已有综合单价的，凡相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。

（2）在工程量清单报价中无综合单价的，按下列方法计算后并结合中标偏差率[中标偏差率=（招标控制价-中标价）/招标控制价]进行同比下浮后作为结算价格：人工、材料、机械的消耗数量执行相应专业现行消耗量定额、价目表及其费用定额、工程量计算规则的有关规定，人工单价执行投标报价，材料单价执行经业主、监理认可的材料价格，机械台班单价执行山东省现行机械台班单价。设计文件中未含有的项目如有发生，参照上述方法计算。

3.2.14承包人的临时占地(含料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等)租用费(含占迁补偿)、临时用地的环保、恢复及地面附着物发生的费用均由承包人负责； 由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。

3.2.15设计变更和调整必须按规定程序经甲方正式签证批准(签证必须经总监、 甲方现场负责人)，否则不得变更。竣工验收时比照图纸、 招标文件及合同对已完成合格工程量进行审核， 没完成的图纸或合同内容要减少结算造价；增加的工程量，没有按规定程序经甲方齐全签证的， 一概不予认可， 不予审计，不增加结算造价。

3.2.16中标人自行采购的材料、设备必须由招标人、监理单位及施工单位三方认可（其质量必须符合国家质量验收标准）后方能使用，凡纳入省市备案范围的，必须使用备案产品。

3.2.17主材所报材料要选用国标，符合国家标准。在施工过程中一经发现使用贴牌、伪造、假冒材料或设备的，责令其限期整改直到合格，并视情节轻重处罚金 5—20 万元，造成严重后果的追究法律责任。

3.2.18建筑安装工程费含主材价，主材采购时，必须有发包人的参与，具体采购事宜根据采购时的实际情况由承发包双方共同协商确定。在施工期间主要材料信息价与开标时菏泽市住建局定额站发布的主要材料信息价相比，变化幅度超过±5%时，对超出部分按规定进行调整。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金:详见投标人须知前附表

3.5 资格审查资料

1、营业执照副本；

2、资质证书副本；

3、安全生产许可证副本；

4、投标人拟派项目经理的贰级及以上注册建造师证、 身份证、 安全生产考核合格证(B证）及项目经理无在建承诺书；

5、法定代表人身份证或法人授权委托书、被委托人身份证；

6、投标人未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单网页查询结果截图，未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询结果截图，投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询结果截图；

注：（查询日期为本项目招标公告发布之日至本项目投标截止之日内并加盖单位公章）

7、已通过“山东省建筑市场监管与诚信一体化平台”注册验证报送企业基本信息截图；

注：投标人应将以上资料原件扫描件附到投标文件中。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3招标文件要求签字盖章的应在指定位置由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4电子版投标文件:加密的电子投标文件在开标时间之前通过电子交易系统上传；逾期未完成上传的投标文件，招标人将拒收。

3.7.5中标候选人公示结束后，各中标候选人应提交一份胶装的系统内生成的 PDF 格式纸质版投标文件，并加盖单位公章，不予退回。

3.7.6中标公示结束后，中标人应提交一式五份胶装的系统内生成的 PDF格式纸质版投标文件并加盖单位公章。

- 4.投标

4.1 投标文件的密封和标识

本项目实行电子交易，投标人无须提交纸质投标文件。投标人应按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标人在规定的投标文件上传截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新发送，但以最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

- 5.开标

5.1投标人应在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。

5.2招标人和招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

5.3在投标截止时间后投标人所递交的投标文件不予退还。

5.4招标人和招标代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

投标截止时间后，投标人使用CA进行解密，解密时长一般为30分钟。

若投标人CA即将到期或已过期，请确保在开标时CA在有效期内，投标人CA在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

因投标人以下原因，投标将被拒绝：

1)投标截止时间前，投标人未成功上传投标文件的；

2)对已生成的电子投标文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；

3)开标时，CA过期失效、密码丢失，或者投标人CA在续期后未在开标前重新制作和上传电子投标文件，导致无法解密的。

4)投标截止时间后，投标人在规定时长内未能成功解密的。

- 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定 标候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.3有下列情形之一的，经评标委员会评审，应当否决其投标：

（1）投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的；

（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（3）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（4）投标报价低于成本、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

（5）投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（6）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

6.4 定标前准备

6.4.1 定标候选人数量

（1）经评标委员会评审，当有效投标人为 3-5 名时，推荐 3 名定标候选人；当有效投标人为6-10 名时，推荐 5 名定标候选人；当有效投标人为 11 名及以上时，推荐 7 名定标候选人。

注：有效投标人是指通过了初步评审，被判定为合格的投标人。

（2）评标委员会依据评标方法及评标细则，对投标文件进行评审和比较，并按得分高低排

列顺序。

6.4.2 推荐定标候选人

评标委员会按照投标人最后得分排列顺序，根据有效投标人数量按照 6.4.1（1）款规定推荐合格的定标候选人，并以不排序的方式向招标人提出书面评标报告，评标报告中不得体现名次和得分情况。（排名不分先后，按照定标候选人单位名称第一个字的汉语拼音首字母前后进行展示，第一个字首字母相同的则按照第二个字首字母的前后展示，以此类推；若均相同则自动随机展示。）

6.4.2.1 编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以 下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 开标记录；

（4） 符合要求的投标一览表；

（5） 投标及投标文件无效情况说明；

（6） 废标情况说明；

（7） 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（8） 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、 说明、 记录等文件）；

（9） 推荐的定标候选人名单；

（10） 各定标候选人投标文件的优点和缺点；

（11） 签订合同前应注意和澄清的事项等内容；

（12） 澄清、说明、补正事项纪要。

6.4.2.2 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.4.2.3 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。

6.4.2.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标 被否决后， 招标人应当依法重新招标。

6.4.3 特殊情况的处置程序

6.4.3.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、 内容、方法、标准完成全部评标工 作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时， 评标活动方可暂停。

发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备 继续评标的条件时， 由原评标委员会继续评标。

6.4.3.2 关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一， 评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因， 不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评标的评标委员会成员， 其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会 成员产生方式另行确定替代者进行评标。

6.4.3.3 关于记名投票表决评审结论

在任何评标环节中， 需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的， 由评标委员会全体成员按照少 数服从多数的原则， 以记名投票方式表决。

6.4.4 定标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示不排序的定标候选人， 公示期不得少于 3 日。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的， 应在定标候选人公示期间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前， 将暂停招标投标活 动。

6.6 定标候选人履约能力审查

定标候选人的经营、 财务状况发生较大变化或存在违法行为， 招标人认为可能影响其履约能力的，将 在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

6.7 定标候选人的补足

公示期间，定标人放弃定标、 因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合定标条件， 导致有效定标候选人少于规定数量时， 招标人根据投标人须知前附表决定是否递补定标候选人。对于递补定标候选人需在公共资源交易中心网站公示不少于 3 日。

7. 定标

定标按下列程序进行：

（1） 组建定标监督委员会和定标委员会；

（2） 确定定标方案；

（3） 确定中标人。

7.1 组建定标监督委员会

7.1.1 招标人依法组建定标监督委员会。

7.2 组建定标委员会

7.2.1 按照投标人须知前附表的规定，由招标人依法组建的定标委员会确定中标人。

本项目选用定标成员库类别执行投标人须知前附表规定。定标工作由组建的定标委员会负责， 定标委员会成员为 5 人及以上的单数。定标委员会组长负责组织定标等工作，定标委员会成员对所提出的意见承担责任。

成员与定标候选人有利害关系的，必须回避。定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，保守秘密。

7.3 考察定标候选人情况

招标人不组织对定标候选人进行考察。

7.4 定标方法

7.4.1 招标人自定标候选人公示结束后 3 个工作日内组织定标会议（如有异议、投诉的，异议、投诉处理期不计算在此时间内；如招标人组织质询、 考察的， 质询、考察期不计算在此时间内)。如因招标文件约定及其他特殊原因， 定标会议时间可以适当延期，但不得超过投标有效期。定标会议一般应在公共资源交易中心进行（同步录音、 录像资料应提供给招标人作为工程技术档案保存），也可在招标人自行选定具备影音记录条件及封闭保密环境的地点举行。

7.4.2 对社会影响较大的重点工程项目、招投标过程有重大异议或被投诉的项目及其他认为需要的项 目， 定标会议须在公共资源交易场所进行。

7.4.3 定标委员会应当按照招标文件约定的定标方式客观、公正定标， 确定中标人。具体定标方法详见投标人须知前附表。

7.5 定标的其他情形

7.5.1 定标委员会确定的中标人出现放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金、不能履行合同 等违法违规情形， 招标人可以从余下的定标候选人中重新组织定标活动， 或重新组织招标。

7.5.2 定标候选人公示期间，因异议或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人应当 从以下后续处理方式中选择一种，具体为：（2 ）或（4） 。

（1） 按照得分由高到低的顺序从其他有效投标人中依次递补；

（2） 继续定标；

（3） 重新评审，补充推荐定标候选人后再定标；

（4） 重新招标。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介依法公示中标结果。公示内容包括：定标时间、 所有合格的中标候选人的票数及理由（采用集体议事法时，只公布定标理由）、中标人等内容。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。中标人不得无故放弃中标。若中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证的， 招标人可以在剩余定标候选人中，按照原定标程序和方案， 组织原定标委员会重新定标， 也可以重新招标。

7.7 中标通知

在本章规定的投标有效期内， 招标人按照投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书， 同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.8 履约担保

/

7.9 签订合同

7.9.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失中标人还应当予以赔偿。当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

7.9.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.3合同实施期间中标人有下列情况之一者，招标人有权单方终止合同，扣除履约保证金，并要求中标人赔偿招标人的一切损失：

- 工程转包或违法分包的；

- 已施工的工程质量经返工后仍不能达到合格质量标准的；

(3)实施施工工期落后于计划工期较大，且无强有力改进措施的；

(4)施工过程中采用不合格建材施工又不及时改正或违背国家规范操作给招标人造成损失的；

(5)未经发包人代表(或驻工地监理工程师)同意，随意改变施工图纸施工的；

(6)因中标人与其他第三人之间债务引起法律责任使招标人在经济等方面受到侵害的。

(7)发包人通知开会、检查、检验等无故不到场的。

(8)施工现场酗酒、打架斗殴、影响工程及造成不良后果的。

(9)不按照发包人及监理工程师要求提供施工方案、施工日志等资料的。

(10)不按照发包人及监理工程师指令开工、整改、停工的。

(11)施工期间，拟派项目管理机构有关管理及技术人员不能亲临施工现场的。

(12)招标文件中规定的视为转包的情形。

(13)法律法规规定的其他情形。

- 8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.2下列行为均属以他人名义投标：

(1)投标人挂靠其它施工单位；

(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3)由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.3下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1)投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1)聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2)与投标人单位有合法的工资关系；

(3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.4下列行为均属投标人串通投标报价：

(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2)投标人之间约定中标人；

(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释或高度雷同项达到一定数量的。（具体数量由评审委员会协商确定）；

（7）投标文件制作机器码、投标文件创建标识码一致、造价软件加密锁号一致。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉与异议

9.5.1异议

(1)投标人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当以书面形式(后附提出异议的证明文件)送至招标代理机构，否则视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长异议期限。

(2)未递交投标文件的投标人，因其未参加后续招标投标活动，故不得对投标文件递交截止时间后的招标过程及招标结果提出异议。

(3)投标人应在法定的期限内一次性提出所有异议问题，不接受分批、多次提出的问题。异议实行实名制，并对异议内容的真实性承担法律责任。

9.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.3投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章、评标办法

- 一、评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质证书 | 符合招标文件规定 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 项目经理资料 | 符合招标文件规定 |
|  | 法定代表人身份证或法人授权委托书、被委托人身份证 | 符合招标文件规定 |
|  | “信用中国”等网页截图 | 符合招标文件规定 |
|  | 《山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台》网页截图 | 符合招标文件规定 |
| 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  | 工 期 | 符合招标文件规定 |
|  | 质量标准 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |
|  | 已标价工程量清单 | 已标价工程量清单符合第五章 “工程量清单 ”给出的范围及数量 |
|  | 技术标准和要求 | 符合招标文件规定 |

评审委员会按照以上条款内容对投标文件进行符合性审查，发现投标文件中有一项或多项不响应者，将作无效标处理。

- 二、评标详细程序

- 1.评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审、 并满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据评分标准对各投标人的投标文件进行详细评审、打分，向招标人推荐一定数量不排序的定标候选人。

经评标委员会评审，当有效投标人为 3-5 名时，推荐 3 名定标候选人；当有效投标人为 6-10 名时，推荐 5 名 定标候选人；当有效投标人为 11 名及以上时， 推荐 7 名定标候选人。

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  | （1）商务部分：70分； （2）技术部分：30分； |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价C=投标价算术平均值。 当n（有效投标人个数，以下相同）＜7 时，A=所有投标价的算术平均值； 当7≤n＜10 时，A=所有投标报价中去掉1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值； 当n≥10 时，A=所有投标报价中去掉2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 |
| 评分项 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 商务 部分 | 投标报价 | 64分 | 满足招标文件要求，各投标人总报价与评标基准值相等的，得基本分64分；高出基准值的，每高于基准值1%，在基本分基础上减0.1分，减完为止；低于基准值，每低于基准值1%，在基本分基础上减0.1分，减完为止。（不足1%的按插入法计算保留小数点后两位有效数字）。 |
|  | 类似工程 施工业绩 | 6分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承建过类似工程施工业绩，每项得2分，本项最高得6分。 注：工程业绩须提供建设工程施工合同、中标（成交）通知书、加盖本单位公章的网上中标（成交）公告截图，否则不予计分。 |
| 技术 部分 | 施工组 织设计 | 30分 | 1、总体概述：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、方案有针对性，施工段划分清晰、合理、切实可行，酌情得0-4分； 2、施工现场平面布置和临时设施布置：总体布置有针对性、合理，满足施工需要，符合安全、文明生产要求，符合本项目实际情况，酌情得0-4分； 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、完整，保证措施得当，酌情得0-4分； 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施：施工方案完整、具体、切实可行、科学合理，质量保证措施得当，酌情得0-3分； 5、安全文明施工和环境保护：针对本工程实际情况，有具体完整的安全文明施工和环境保护措施，采用的规范正确，应急救援措施齐全、预案可行（防火、防触电、防坠落、防倒塌等），酌情得0-3分； 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工：岗位职责明确，人员分工合理，满足工程施工需要，酌情得0-3分； 7、劳动力、机械设备和材料投入计划：投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要，调配投入计划合理、准确，酌情得0-3分； 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案：对项目关键技术、工艺有深入的表述；对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力和有针对性，酌情得0-3分； 9、（冬）雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施：施工措施明确、科学、合理、可行，能较好满足施工需要，已完工程保护措施完善，酌情得0-3分。 |

注：1、技术标的最终得分，为所有评委评分的算数平均值（保留2位小数，四舍五入）。

2、投标人存在弄虚作假、提供虚假伪造证件及业绩材料的，一经核实，本次投标无效；已经中标的，取消中标资格，并赔偿由此对招标人造成的损失。

3、因扫描件模糊导致无法评审的由投标人自行承担否决其报价的后果。投标人须对扫描件的真伪负责，如有虚假，将否决其报价，并提交主管部门依法予以处理。

- 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法。

- 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标开始后，评标委员会资格审查，审查不合格的投标人的投标文件做无效投标处理。

评标委员会依据本章2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，投标人的投标文件做无效投标处理：

(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3)投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字或盖章，但没有有效的“授权委托书”的；

(4)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(5)招标文件中要求必备的证件未能提供的；

(6)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

(7)投标人所报项目经理注册证工作单位必须和投标人名称一致，否则按废标处理。

(8)投标人工程量清单报价与招标人提供的工程量不一致的；

(9)投标人开标一览表投标总报价与工程量清单报价汇总表不一致的；

(10)投标人投标函投标总报价、开标一览表报价与工程量清单报价汇总表不一致的；

(11)投标人工程量清单报价有计算错误、漏项的；

(12)投标人投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

(13)投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假材料的；

(14)投标人承诺的工程工期、工程质量及工程质量保修期不符合招标文件要求的；

（15）投标人所报项目经理不在项目管理机构内或开标时提供项目经理原件与投标文件中不符合的；

（16）投标人提供的投标文件不完整（不符合招标文件要求的）或不按照招标文件格式填写的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并计算算出综合评估得分。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会对通过初步评审、 并满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据评分标准对各投标人的投标文件进行详细评审、 打分，向招标人推荐一定数量不排序的定标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 4.评标报告

4.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.2评标报告应写明推荐定标候选人的优缺点。

二、定标办法

定标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 定标方法 | □集体议事法 ☑票决定标法 □低中选优定标法 □其他： |
| 1.1.3 | 定标规则 | □集体议事法：由定标委员会集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会主任最终确定中标人。 ☑票决法（直接票决）：定标委员会成员在定标候选人中选择 1 家进行投票，推荐的得 1 票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。票决中出现推荐得票数相同以致影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对投标报价相同的投标人再次进行投票，得票数高的为中标人）。 □票决法（逐轮票决）：分为两轮。定标规则具体如下： 第一轮，定标委员会在定标候选人中选择 3 家进行投票，按累计得票数由高到低顺序进行排序，票数高的 3 家进入第二轮。定标委员会对进入第二轮的定标候选人选择 1 家进行投票，推荐的得 1 票，最终按推荐得票数由高到低排序确定中标人。 票决中出现推荐得票数相同且影响第二轮入围的，由定标委员会对推荐得票数相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，投标报价较低的依次入围第二轮（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的入围第二轮），直至入围家数满足 3 家；票决中出现推荐得票数相同且影响中标人确定的，由定标委员会对推荐得票数最高且相同的定标候选人，按投标报价由低到高进行排序，报价最低者将被确定为中标人（若投标报价也相同的，由定标委员会对报价相同的单位再次进行投票，得票数高的为中标人）。 □低中选优定标法：定标委员会对各中标候选人复核审查无异议后，按照中标候选人报价相对平均值较低的价格竞争方法，综合考虑中标候选人实力，包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、财务状况、过往业绩（含业绩影响力和难易程度）、信用评价情况等方面，合理选择中标人。 □其他： |

1、定标方法

本招标项目采用的定标方法详见定标办法前附表。

2、定标程序

定标会议由定标委员会主任主持，定标委员会可参照以下程序进行定标：

（1）招标人介绍定标程序及须知，定标成员签署承诺书；

（2）招标人介绍项目基本情况、招标情况；

（3）评标小组组长（评标委员会代表）或招标人介绍评标情况、专家评审意见及提醒注意

事项等；

（4）招标人结合对定标候选人的考察、质询及相关资料，汇报各定标候选人的优势、不足、

风险等；

（5）招标人对上述程序的合法合规性、汇报内容及相关材料的真实性作出说明；

（6）定标委员会成员提出疑问，相关人员解答；

（7）非定标相关人员离场(不含监督小组等工作人员)；

（8）采用集体议事法的，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会主任最终确定中标人，所有定标委员会成员的定标意见及定标结果应当作书面记录，并由全体定标委员会成员签字确认。采用其他定标法的，按照招标文件规定的方式确定中标人；

（9）形成定标报告。

3、定标因素

包括但不限于以下因素：

（1）企业实力、信誉（包含资质等级、获奖情况、业绩及履约情况、信用评价评级（如有））、

投标报价；

（2）履约可靠度、服务便利度；

（3）合同稳定性、质量安全保障性、劳资纠纷可控度；

（4）承接招标人过往项目的履约及配合情况；

（5）拟派项目负责人的技术能力与履约水平；

（6）施工实施方案的针对性、可行性；

（7）定标办法前附表规定的其他定标因素。

定标委员会根据上述因素等对定标候选人进行综合评价，然后由定标委员会以招标文件规定的定标方法确定中标人。

4、定标规则

本招标项目定标规则详见定标办法前附表。

5、定标报告

定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当在定标报告说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

定标报告应包括以下内容：

（1）定标程序；

（2）定标结果；

（3）定标委员会成员名单；

（4）质询报告（如有）。

6、监督报告

定标监督小组监督情况报告由定标监督小组全体成员签字。

定标监督小组监督情况报告应包括以下内容：

（1）过程情况；

（2）监督结果。

- 第四章、合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本仅供参考）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

（执行《建设工程施工合同（GF—2017—0201）》通用合同条款）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     

                             。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：      依据设计图纸确定            。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的文件    ；

承包人提供的文件的期限为： 开工前    ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为： 书面   ；

发包人审批承包人文件的期限：  开工前     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款                。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                    由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：        。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。

发包人是否提供支付担保：           /          。

发包人提供支付担保的形式：         /            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：    承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后2个月后内          。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档    。

（10）承包人应履行的其他义务：保证施工期间一切安全问题，非夜间施工照明安全工作，在施工过程中发生的一切安全事故由承包人自负；办理好场地、环卫、环保等有关手续，不得影响正常施工；施工现场的清洁卫生，不能影响周围正常生活、 办公。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场， 直接负责本项目施工中的各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于 22 日历天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以 50000 元人民币的处罚，并补齐手续及资料。若未补齐手续资料的发包人有权要求 承包人更换项目经理 ，由此造成的一切损失全部由承包人承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人每发现一次，处罚 2000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 按无项目经理在施工现场处理，处以合同金额千分之二且不低于 10000 元的罚款，要求承包人纠正其违约行为，否则发包人有权解除发包合同，承包人履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金额度的，可进一步要求承包人赔偿    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按无项目经理在施工现 场处理，要求承包人在规定时间内更换项目经理，否则发包人有权解除发包合同，承包人履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金额度的，可进一步要求承包人赔偿；项目经理更换前按无项目经理在施工现场处理，处以合同金额千分之二且不低于 10000 元的罚款。

（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；

（2）项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员出现以下情形时，视为不称职，发包人可要求承包人更换。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员；⑥工作期间饮酒⑦法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前14日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、 注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明或缴纳社会保险的有效证明 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  由承包人按 50000 元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  由承包人按 50000 元向发包人支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，按无主要施工管理人员处理，处以每人每天 1000 元罚款。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包        。

主体结构、关键性工作的范围：      /                。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                 。

其他关于分包的约定：                 /                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：              。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   本次招标的所有工程     。

关于监理人的监理权限：  依照法律法规及有关技术标准、设计文件，对工程进行质量、安全监理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 执行通用条款  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：执行通用条款 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量标准

5.1.1 特殊质量标准和要求：               。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前     24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   要求达到《建筑施工安全检查标准》   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   达到《建筑施工现场标准与卫生标准》   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已入合同价格中  。

6.1.7施工企业必须严格按照菏泽市要求做好扬尘治理工作，从施工队伍进场至本工程质保期结束，所发生的一切费用在投标报价中应综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7日   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   工程师收到后7日内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    收到后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    合同签订后，开工前    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      合同签订后，开工前       。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   发包人因政策变化等原因推迟开工需以书面形式通知承包人，顺延相应工期，发包人不承担补偿和损失的费用    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、发包人要求承包人的施工人员及施工机械在指定之日进场，乙方的人员及机械必须进场，不得以任何理由推脱，否则发包人将按每天 1000 元扣承包人的当期工程款。

2、因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工每延误一天，承包人向发包人支付违约金 5000 元/天。该违约金发包人有权在工程结算价款中扣除。

3、因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过 30 天（含 30 天）的，发包人有权解除合同，并对承包人清场处理，对已完成的合格的且满足设计文件要求工程量进行清算，按照本合同约定的结算办法计算出并经区财审审核的总工程款下浮 10%进行结算， 竣工验收备案后无息付款。如承包人拒不配合或阻发包人再次组织施工，移交司法机关处理。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同总金额的百分之五，逾期竣工违约金超过上限的，发包人有权解除合同，并对承包人进行清场处理 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          无                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担     。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求、规范和发包人要求确定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行           。

施工现场需要配备的试验设备：       按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：            /                  。

10. 变更

10.1变更的范围

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

10.2变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第10.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

10.3 变更程序

10.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 10.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 10.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 10.1 款约定情形的，监理人应按照第 10.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 10.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

10.3.2 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术

要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                    。

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的

14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同通用条款3.2.13款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据合同通用条款3.2.13款商定或确定变更价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   执行通用条款         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      执行通用条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /              。

确定方式如下：待资料完善后，报区财审审核后， 依据相关规定进行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：在施工期间主要材料信息价与开标时菏泽市住建局定额站发布的主要材料信息价相比，变化幅度超过±5%时，对超出部分按规定进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

12.2 工程进度款支付

12.2.1 付款周期

关于付款周期的约定：       按照招标文件执行           。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行通用条款    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款          。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          /          。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 15个日历天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：     工程竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：      执行通用条款     。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单28天内     。

发包人完成竣工付款的期限：    签发竣工付款申请单28天内       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     四份           。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷期满且工程竣工验收合格后1 月内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到申请 50天内     。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后30天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格备案证书颁发之日起12个月。    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /                    。

关于质量保证金的补充约定：            /                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 遵照国家建设工程质量管理条例执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内    。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 使用不合格材料每发现一次，扣除承包方履约保证金1万元，如给发包方造成的不良社会影响，发包人有权按照相关约定对承包方再进行处罚 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 本合同履行过程中，在本合同范围内，如因承包人的责任的发包人造成损失的，承包人负责赔偿因其赔偿因其违约给发包人造成的损失 ；如承包人违反本合同相关规定的，发包人有权按照相关约定对承包方进行处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    执行通用条款        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      双方另行确定          。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款     。

19. 争议解决

仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地         人民法院起诉。

20.施工过程中非发包人原因引起的工伤事故、财产损失等产生的费用均由承包人承担。

21.由承包人提供的所有材料、设备必须经发包人或其委托的监理单位现场审核合格并 签字确认后方可用于本工程。否则，概不认可。

水利工程质量保修书

- 一、保修范围和期限

在施工单位（以下简称“承包方”）完成水利工程之后，根据相关合同和法律法规的规定，承包方同意提供以下保修服务：

1. 对于施工过程中出现的任何质量问题，承包方承诺在工程竣工之日起的一年内负责修复和解决；

2. 保修范围包括但不限于：渠道衬砌结构（土基、混凝土基础、预制板铺设坡面和混凝土沿石）；

3. 保修期限始于工程竣工之日。

- 二、保修内容

1. 承包方将负责组织技术人员进行质量问题的检测和排查；

2. 承包方将根据检测结果制定出解决方案，并在合理时间内修复和解决问题；

3. 如因承包方原因造成工程质量问题，承包方将承担修复和补偿责任；

4. 如因非承包方原因或不可抗力因素导致工程质量问题，承包方将提供技术支持和协助解决。

- 三、保修期限延长和责任限制

1. 若工程质量问题在保修期限内未解决或解决后再次出现，保修期限将相应延长；

2. 若保修期限延长后仍未解决问题，业主有权要求承包方承担赔偿责任；

3. 承包方不承担因不可抗力因素导致的工程质量问题或责任；

4. 若工程质量问题是由于业主方非法施工或错误操作导致，承包方不承担任何责任。

- 四、其他条款

1. 保修期限内，业主方应保证水利工程恰当使用，并按照相关操作规范进行维护；

2. 工程质量问题发生后，业主方应立即通知并提供必要的信息给予承包方；

3. 在保修期限内，承包方将为业主方提供技术支持和咨询服务；

4. 本保修书不得转让，仅适用于双方签订的具体工程合同。

承包方和业主方在此确认并同意以上保修条款，并保证按照其约定履行责任。

- 五、签署

承包方：

日期：

业主方：

日期：

- 第五章、工程量清单

- （另附）

- 第六章、图纸

- （另附）

- 第七章、技术标准和要求

1、适用的规范、标准和规程。

1.1除合同另有约定外，本工程适用现行最新国家、行业和地方规范、标准和规程。

1.2构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄 清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准 和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生  变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

2、特殊技术标准和要求

2.1 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

- 第八章、投标文件格式

(项目名称、标段)

项目编号：

投  标  文  件

投标人：                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：         年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

二、授权委托书

三、开标一览表

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

(一)投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了              (项目名称)              （项目编号）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币 (大写)                元 (￥             元)的投标总报价，工期      ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形。

5.                        (其它补充说明)。

投标人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字或盖章)

地       址：

网       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

日       期：           年           月          日

(二)投标函附录

| 序 号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 施工工期 | 120日历天 |  |
| 3 | 质量保修期 | 按照建设工程质量保修期的最新规定标准执行 |  |
| 4 | 分包 | 不分包 |  |

- 法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                     性        别：

年    龄：                     职        务：

系                                (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人：                          (盖单位章)

日期 ：        年        月        日

（二）授权委托书

本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称)      （项目编号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证复印件

投  标  人：                        (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                            (签字或盖章)

身份证号码：

日     期：         年        月        日

- 开标一览表

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标总报价 （元） | 小写： （人民币） 大写： （人民币） |  |
| 工期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 项目经理 （注册建造师） | 姓名： | 注册编号： |
| 对招标文件的认同程度 |  |  |
| 备注 |  |  |

注：报价保留小数点后两位

投标人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字或盖章)

日期：     年  月    日

- 四、已标价工程量清单

- 五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

注;招标文件中未提供附表格式的格式自拟

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和(或横道图)表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积(平方米) | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 六、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

(二)主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附职称证等相关资料；其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)等。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

（三）拟派项目经理承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目经理        （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：          年        月        日

- 七、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

(二)近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

(三)正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

(四)近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案

件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

各投标人应如实填写，并说明起因、过程、结果，如有隐瞒、已经发现、举报、查实，按弄

虚作假处理。以诉讼仲裁立案时间为准。

- 八、其他材料